Приложение

к решению Архангельской

городской Думы

от 26.10.2011 № 325

"Приложение

к городской целевой Программе

"Строительство объектов социальной

инфраструктуры (2009-2011 годы)"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

городской целевой Программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009-2011 годы)"

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнители |  | Источники финанси- рования |  | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | Общий объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Проектирование, строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры |  | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Общий объем средств, в т.ч.: |  | 145,528 | 18,410 |  |  | - | 127,118 |  | Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов социальной инфраструктуры; строительство детского комбината в I микрорайоне округа Майская горка, школы в жилом микрорайоне Цигломень, пристройки к детской поликлинике, детского парка |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  | 130,528 | 18,410 |  |  | - | 112,118 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 15,000 | - |  |  | - | 15,000 |  |  |
|  | в том числе инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов образования |  | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 127,618 | 0,500 |  |  | - |  | 127,118 | 2009 год – подготовка проектно-сметной документации; строительство детского комбината на 264 места и школы на 450 учащихся |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 112,618 | 0,500 |  |  | - |  | 112,118 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 15,000 | - |  |  | - |  | 15,000 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Проектирование и строительство детского комбината в I микрорайоне округа Майская горка |  | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 100,473 |  | - |  | - |  | 100,473 | Строительство детского комбината на 264 места |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 85,473 |  | - |  | - |  | 85,473 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 15,000 |  | - |  | - |  | 15,000 |  |
| 1.1.2. |  | Проектирование и строительство многофункционального спортивного зала муниципального образовательного учреждения "Архангельский городской лицей имени М.В. Ломоносова" |  | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 0,500 |  | 0,500 |  | - |  | - | 2009 год – подготовка проектно-сметной документации |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0,500 |  | 0,500 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.3. |  | Проектирование и строительство школы в жилом микрорайоне Цигломень |  | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 26,645 |  | - |  | - |  | 26,645 | Строительство школы на 450 учащихся |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 26,645 |  | - |  | - |  | 26,645 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. |  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения |  | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 10,700 |  | 10,700 |  | - |  | - | Строительство пристройки к детской поликлинике |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 10,700 |  | 10,700 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Строительство пристройки к муниципальному учреждению здравоохранения "Детская поликлиника № 1" |  | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 10,700 |  | 10,700 |  | - |  | - | Строительство пристройки к детской поликлинике |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 10,700 |  | 10,700 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3. |  | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов культуры |  | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 7,210 |  | 7,210 |  | - |  | - | Строительство детского парка площадью 2,73 га |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 7,210 |  | 7,210 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.1.1. |  | Строительство детского парка в Ломоносовском округе по ул. 23-й Гвардейской дивизии (за кинотеатром "Русь") |  | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 7,210 |  | 7,210 |  | - |  | - | Строительство детского парка площадью 2,73 га |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 7,210 |  | 7,210 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  |

___________