Приложение

к решению Архангельской

городской Думы

от 26.10.2011 № 326

Мероприятия по газификации МО "Город Архангельск" от природного газа на 2009-2011 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | Итого | 2009 год |  |  | Итого | 2010 год |  |  | Итого | 2011 год |  |  | Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | област-ной бюджет | город-ской бюджет | внебюд-жетные источ-ники |  | област-ной бюджет | город-ской бюджет | внебюд-жетные источ-ники |  | област-ной бюджет | город-ской бюджет | внебюд-жетные источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Корректировка плана газификации города | 13 400 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 7 900 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УСиКР |
| 2. | Проектирование и строительство газораспределительных сетей в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах (~ 15 км) | 3239 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | УСиКР |
| 3. | Проектирование и строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода силикатного кирпича (~ 2,5 км) | 18 977 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 12 840 | 5 000 | 7 840 | 0 | УСиКР |
| 4. | И Т О Г О: | 35 616 | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | 9 102 | 0 | 9 102 | 0 | 13 014 | 5 000 | 8 014 | 0 |  |

Примечание: УСиКР – управление строительства и капитального ремонта департамента городского хозяйства мэрии города.

__________