ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт нежилых зданий, числящихся в казне муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2013 годы»

«15» сентября 2010  г.                                                                                                            №  1

На основании пунктов 9, 18 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 10.02.2010 №62, контрольно-счетной палатой рассмотрен проект долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт нежилых зданий, числящихся в казне муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2013 годы», представленной Департаментом муниципального имущества в соответствии с п.37 распоряжения мэра от 28.05.2010 №949р.

Проект долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт нежилых зданий, числящихся в казне муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2013 годы» рассмотрен на соответствие Бюджетному Кодексу РФ, а также Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск» и их формирования и реализации, утвержденного постановлением мэра города от 06.02.2008 №66 (в ред. Постановления от 04.06.2010 №264) (далее - Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ).

Целью проведения экспертизы проекта долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт нежилых зданий, числящихся в казне муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2013 годы» является оценка качества проекта программы, а также оценка целесообразности реализации программы с точки зрения социально-экономического развития.

В результате экспертизы проекта долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт нежилых зданий, числящихся в казне муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2013 годы» установлено.

1. Представленная на экспертизу долгосрочная целевая программа  состоит из:

- паспорта программы;

- семи разделов;

- перечня мероприятий программы;

- методики расчета оценки эффективности долгосрочной целевой программы.

В нарушение п. 3.4. Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ к проекту целевой программы не приложены: пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование.

В нарушение п. 3.6. Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ проект программы представлен в контрольно-счетную палату до одобрения проекта Комиссией мэрии города по формированию проекта городского бюджета на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период (далее - Бюджетная комиссия).

Также в представленных на экспертизу материалах отсутствует информация о согласовании проекта долгосрочной целевой программы с Департаментом экономики и Департаментом финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города.

2. Согласно паспорту цель программы – комплексное решение проблем, связанных с поддержанием в технически исправном состоянии объектов нежилого фонда, со снижением рисков возникновения аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.

Однако планируемый перечень объектов и работ по капитальному ремонту не позволяет говорить о комплексном характере решения проблем, так как в программу входят только:

- 9 объектов муниципального имущества

- 15 наименований видов работ по капитальному ремонту: ремонт кровли – на 3 объектах, ремонт теплового узла – на 5 объектах, ремонт системы отопления – на 3 объектах, ремонт фасада здания – 1, ремонт водомерного узла – на 3 объектах.

Исходя из паспорта программы, одной из задач является «повышение ликвидности муниципального нежилого фонда для использования на условиях аренды». Понятие «ликвидность» предполагает способность превращения имущества в наличные деньги, таким образом, одной из задач целевой программы является капитальный ремонт муниципального имущества для дальнейшей продажи, что не совпадает с целями программы.

В нарушение п. 3.2. Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Раздел 2 программы «Основные цели и задачи» не содержит развернутые формулировки целей и задач реализации программы, а лишь их дублирование из паспорта программы.

В разделе 3 «Сроки реализации целевой Программы» указан период 2011 – 2013 гг., однако данный раздел не содержит обоснования выбранного периода, в течение которого должны быть достигнуты намеченные цели и задачи программы.

В соответствии с п.3.2 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Раздел 7 «Оценка эффективности реализации целевой программы» должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, оценку вклада программы в экономическое развитие муниципального образования.

В разделе 7 проекта долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт нежилых зданий, числящихся в казне муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2013 годы» разработчиком не проведена оценка и описание экономических результатов от реализации программы, соотношение результатов программы с ресурсами, которые будут затрачены, то есть целесообразность программы.

Проект долгосрочной целевой программы не содержит информации о наличии проектно-сметной документации по включенным объектам, либо о необходимости ее разработки и расходах на эти цели. В результате нет возможности определить объем средств, необходимых для реализации программы, а также принцип, по которому средства распределены по периодам.

Таким образом, не представляется возможным оценить соответствие программы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования, а также соотношение результатов программы с ресурсами, которые будут затрачены в ходе ее реализации.

На основании изложенного, предлагаем Департаменту муниципального имущества мэрии доработать проект долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт нежилых зданий, числящихся в казне муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2013 годы».