ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект долгосрочной целевой программы «Установка регуляторов давления и температуры в тепловых узлах многоквартирных домов муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2012 годы»

«22» октября 2010 г.                                                                                            № 11

На основании пунктов 9, 18 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 10.02.2010 № 62, Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта долгосрочной целевой программы «Установка регуляторов давления и температуры в тепловых узлах многоквартирных домов муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2012 годы», представленной Службой заместителя мэра города по городскому хозяйству в соответствии с п. 37 распоряжения мэра от 28.05.2010 № 949р.

В нарушение п. 37 р.II Графика разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, проекта городского бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана, утвержденного распоряжением мэра города от 28.05.2010 № 949р, проект долгосрочной целевой программы представлен в Контрольно-счетную палату с нарушением установленного срока.

Проект долгосрочной целевой программы «Установка регуляторов давления и температуры в тепловых узлах многоквартирных домов муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2012 годы» рассмотрен на соответствие Бюджетному Кодексу РФ, а также Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск» и их формирования и реализации, утвержденного постановлением мэра города от 06.02.2008 № 66 (в ред. постановления от 04.06.2010 № 264) (далее - Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ).

В результате экспертизы проекта долгосрочной целевой программы «Установка регуляторов давления и температуры в тепловых узлах многоквартирных домов муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2012 годы» установлено.

На экспертизу проекта долгосрочной целевой программы «Установка регуляторов давления и температуры в тепловых узлах многоквартирных домов муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2012 годы» представлено:

1. Пояснительная записка к проекту долгосрочной целевой программы

2. Финансово-экономическое обоснование к проекту долгосрочной целевой программы

3. Заключение по проекту долгосрочной целевой программы Департамента экономики мэрии города от 13.10.2010

4. Заключение по проекту долгосрочной целевой программы Департамента финансов и казначейского исполнения бюджета от 19.10.2010.

5. Паспорт долгосрочной целевой программы

6. Проект долгосрочной целевой программы  «Установка регуляторов давления и температуры в тепловых узлах многоквартирных домов муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2012 годы»

7. Распоряжение мэра города от 24.09.2010 №1724р «О разработке долгосрочной целевой программы по установке регуляторов давления и температуры в тепловых узлах многоквартирных домов муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2012 годы»

8. Смета на проектирование установки регуляторов давления и температуры в тепловом узле многоквартирного жилого дома, локальный сметный расчет на оборудование теплового пункта, Перечень многоквартирных домов, в которых устанавливаются регуляторы давления и температуры

- В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых установок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115, температура воды в системе горячего водоснабжения (далее – СГВ) поддерживается при помощи автоматического регулятора, установка которого в СГВ обязательна, а для обеспечения заданного давления в СГВ необходимо устанавливать регуляторы давления в соответствии с требованиями строительных норм и правил по устройству внутреннего водопровода.

В рамках программы планируется установить регуляторы давления и температуры в тепловых узлах многоквартирных домов, при этом доля затрат городского бюджета на эти мероприятия соответствует доле помещений, находящихся в муниципальной собственности.

1. В нарушение п. 2.5 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ в распоряжении мэра города от 24.09.2010 №1724р «О разработке долгосрочной целевой программы по установке регуляторов давления и температуры в тепловых узлах многоквартирных домов муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2012 годы» не определен заказчик целевой программы.

2. В нарушение п. 3.2 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ раздел 4 «Система программных мероприятий» не содержит перечень мероприятий, которые планируется реализовать в рамках программы, а также  не указаны необходимых для каждого мероприятия ресурсы.

3. Решение о проведении работ по установке регуляторов давления и температуры в многоквартирных домах будет приниматься на общем собрании собственников помещений. Это не позволяет в момент подготовки проекта долгосрочной целевой программы говорить о достижении целевого индикатора программы – доли тепловых узлов в многоквартирных домах, в которых установлены регуляторы давления и температуры, от потребности с начала реализации программы – к концу 2012 года в размере 100%.

4. Проектом долгосрочной целевой программы предусмотрена установка регуляторов давления и температуры на 1173 тепловых узлах. По запросу Контрольно-счетной палаты Служба заместителя мэра города предоставила Перечень многоквартирных домов, в которых устанавливаются регуляторы давления и температуры (далее – Перечень). Однако не представляется возможным определить основание для включения данных домов в Перечень, так как он не содержит информации о проведенных обследованиях и установлении фактов отсутствия регуляторов давления и температуры или их наличия.

Также на момент разработки долгосрочной целевой программы не представляется возможным определить точную долю помещений, принадлежащих муниципальному образованию, в многоквартирных домах, где будут проводиться работы по установке регуляторов давления и температуры.

Таким образом, расчет объема финансирования данной целевой программы является условным и не может быть точно определен.

Проект долгосрочной целевой программы «Установка регуляторов давления и температуры в тепловых узлах многоквартирных домов муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2012 годы» может быть утвержден с учетом устранения вышеуказанных замечаний.