ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства, коммунальной и инженерной инфраструктуры на 2011 – 2013 годы»

«25» октября 2010 г.                                                                                            № 12

На основании пунктов 9, 18 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 10.02.2010 № 62, Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства, коммунальной и инженерной инфраструктуры на 2011 – 2013 годы», представленной Службой заместителя мэра города по городскому хозяйству в соответствии с п. 37 распоряжения мэра от 28.05.2010 № 949р.

В нарушение п. 37 р.II Графика разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, проекта городского бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана, утвержденного распоряжением мэра города от 28.05.2010 № 949р, проект долгосрочной целевой программы представлен в Контрольно-счетную палату с нарушением установленного срока.

Проект долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства, коммунальной и инженерной инфраструктуры на 2011 – 2013 годы» рассмотрен на соответствие Бюджетному Кодексу РФ, а также Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск» и их формирования и реализации, утвержденного постановлением мэра города от 06.02.2008 № 66 (в ред. постановления от 04.06.2010 № 264) (далее - Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ).

В результате экспертизы проекта долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства, коммунальной и инженерной инфраструктуры на 2011 – 2013 годы» установлено.

На экспертизу проекта долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства, коммунальной и инженерной инфраструктуры на 2011 – 2013 годы» представлено:

1. Пояснительная записка к проекту долгосрочной целевой программы

2. Финансово-экономическое обоснование к проекту долгосрочной целевой программы

3. Заключение по проекту долгосрочной целевой программы Департамента финансов и казначейского исполнения бюджета от 20.10.2010.

5. Паспорт долгосрочной целевой программы

6. Проект долгосрочной целевой программы  «Развитие жилищного строительства, коммунальной и инженерной инфраструктуры на 2011 – 2013 годы»

В пакете документов, представленных на экспертизу с проектом долгосрочной целевой программы, отсутствует положительное заключение Департамента экономики мэрии города, которое согласно Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, должно быть получено до представления проекта в Контрольно-счетную палату.

Целью программы является развитие жилищного строительства, коммунальной и инженерной инфраструктуры застроенных и незастроенных территорий для увеличения жилищного строительства, предназначенного как для расселения ветхого и аварийного жилищного фонда, так и для строительства коммерческого жилья.

Объем финансирования в рамках программы 207 500 тыс. руб., в том числе 39 500 тыс. руб. из областного бюджета.

| вид работ | Всего млн. руб. | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. |
| 1. Разработка проектно-сметной документации | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Развитие жилищного строительства, коммунальной и инженерной инфраструктуры | 202,5 | 70,6 | 143,0 | 14,3 | 29,0 | 15,1 | 30,5 |
| Итого | 207,5 | 71,3 | 148,0 | 14,0 | 29,0 | 14,7 | 30,5 |

Проведенный анализ финансовых затрат показал, что 71,3% общего объема финансирования долгосрочной целевой программы планируется израсходовать в 2011 году, из них 70,6% на мероприятия по развитию жилищного строительства, коммунальной и инженерной инфраструктуры.

1. В нарушение п. 3.2. Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ раздел 4 «Система программных мероприятий» не содержит перечень конкретных мероприятий, которые предлагается реализовать для достижения поставленных целей. При этом раздел II Приложения №1 к программе «Основные мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства, коммунальной и инженерной инфраструктуры на 2011 – 2013 годы» включает два различных мероприятия:  развитие строительства и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры.

2. Раздел 7 «Оценка эффективности реализации целевой программы» включает систему целевых индикаторов эффективности (доля площади земельных участков, обеспеченных коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства от общей площади земельных участков, предусмотренных к обеспечению по программе; объем жилищного строительства, обеспеченного коммунальной и инженерной инфраструктурой), с помощью которых можно будет оценить эффективность мероприятий по обеспечению коммунальной и инженерной инфраструктурой земельных участков. Проектом долгосрочной целевой программы не предусмотрены целевые индикаторы для оценки эффективности мероприятий по развитию строительства.

Проект долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства, коммунальной и инженерной инфраструктуры на 2011 – 2013 годы» может быть утвержден с учетом устранения вышеуказанных замечаний.