ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2011-2014 годы»

«12» ноября 2010 г.                                                                                                       № 14

На основании пунктов 9, 18 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 10.02.2010 № 62, Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2011-2014 годы», представленной Службой заместителя мэра города по городскому хозяйству в соответствии с п. 37 распоряжения мэра от 28.05.2010 № 949р.

В нарушение п. 37 р.II Графика разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, проекта городского бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана, утвержденного распоряжением мэра города от 28.05.2010 № 949р, проект долгосрочной целевой программы представлен в Контрольно-счетную палату с нарушением установленного срока.

Проект долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2011-2014 годы» рассмотрен на соответствие Бюджетному Кодексу РФ, а также Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск» и их формирования и реализации, утвержденного постановлением мэра города от 06.02.2008 № 66 (в ред. постановления от 04.06.2010 № 264) (далее - Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ).

В результате экспертизы проекта долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2011-2014 годы» установлено.

На экспертизу проекта долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2011-2014 годы» представлено:

1. Пояснительная записка к проекту долгосрочной целевой программы

2. Финансово - экономическое обоснование к проекту долгосрочной целевой программы

3. Заключение по проекту долгосрочной целевой программы Департамента финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города от 08.11.2010

4. Заключение по проекту долгосрочной целевой программы Департамента экономики мэрии города от 01.11.2010

5. Заключение Муниципально - правового департамента мэрии города по установке за счет средств городского бюджета индивидуальных приборов учета от 27.10.2010

6. Заключение Департамента экономики мэрии города от 29.10.2010 о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения

7. Сметы на проведение энергетического обследования (энергоаудита) многоквартирных домов, зданий бань на основании трудовых затрат исполнителей; смета на изготовление технического паспорта на тепловые сети на основании трудозатрат исполнителей; локальный сметный расчет монтажа автоматического котла на пеллетах марки FACI-20

8. Паспорт долгосрочной целевой программы

9. Проект долгосрочной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2011-2014 годы»

1. Проект программы разработан во исполнение распоряжения мэрии города от 10.08.2010 №1396р «О разработке долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2011-2014 годы». В нарушение п. 2.5 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ в вышеуказанном распоряжении не определен заказчик целевой программы, а также заказчик-координатор целевой программы.

2. В ходе проверки паспорта долгосрочной целевой программы установлено, что название целевой программы в графе «Наименование целевой программы» не совпадает с названием, указанном в распоряжении мэра на разработку.

3. Программой предусмотрено, что финансирование будет осуществляться из двух источников: городского бюджета 146 651,2 тыс. руб. (3% общего объема средств), внебюджетных источников – 4 738 109,8 тыс. руб. (97%).

За счет средств городского бюджета будут осуществлены следующие мероприятия:

- установка общедомовых приборов учета тепловой и электрической энергии, воды, газа (в соответствии с долей собственности муниципального образования) на сумму 51 232 тыс. руб., выполнение мероприятия запланировано на 2011-2012 годы.

Потребность в приборах учета в момент разработки программы: 43 – тепловой энергии, 4066 – электрической энергии, 3049 – воды, 1977 – газа от коллективных емкостей.

Расчет потребности в финансовых средствах для обеспечения мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде города, являющийся приложением №1 к проекту программы, содержит информацию о стоимости установки приборов учета.

Проверка показала, что стоимость установки 1 прибора учета воды составляет в 2011 году – 78,05 тыс. руб., что на 58% выше стоимости работ по установке приборов учета воды, выполняемых в рамках капитального ремонта многоквартирных домов по федеральному закону №185-ФЗ (стоимость составляла 33 тыс. руб.). Так как на экспертизу не представлены сметные расчеты на выполнение данных работ, не представляется возможным оценить реальную стоимость этих работ.

В перечне целевых индикаторов, а также в Расчете индикаторов целевой программы отсутствует индикатор для оценки реализации мероприятия по установке приборов учета газа (по учету тепловой и электрической энергии, воды целевые индикаторы установлены).

- установка поквартирных приборов учета ресурсов: электрической энергии, воды, газа на общую сумму за счет средств городского бюджета 75 915,8 тыс. руб.

- составление энергетических паспортов многоквартирных домов на общую сумму 5 754,3 тыс. руб.

В ходе проверки расчета стоимости мероприятий по составлению энергетических паспортов жилых зданий, представленного в Приложении №1 к программе,  установлено, что в расчете использованы коэффициенты – дефляторы: 2011 год – 107,9%, 2012 год – 105,7%, 2013 год - 105,4%,  2014 год – 105,0%.

Согласно ст. 346.27 Налогового кодекса РФ коэффициент – дефлятор устанавливается на календарный год, рассчитывается как произведение коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году, определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 13.11.2009 N 465 на 2010 год коэффициент-дефлятор установлен в размере 1,295.

В ходе проведения экспертизы от разработчиков программы (Управления ЖКХ и энергетики департамента городского хозяйства мэрии города) не удалось получить информацию о способе определении величины коэффициентов, которые они использовали в ходе формирования объемов финансирования мероприятий программы.

- энергетическое обследование зданий с составлением энергетических паспортов, принадлежащих организациям с долей участия муниципального образования более 25%, объем финансирования 1254,6 тыс. руб. на 2013-2014 годы.

Согласно смете на проведение энергетического обследования многоквартирного дома стоимость таких работ в ценах 2010 года составила 131 521 руб., при этом использован уровень рентабельности 19,2%. В смете на проведение энергетического обследования здания бани уровень рентабельности составляет 15,4%, а стоимость такого обследования – 127 312 руб.

Согласно российской практике стоимость работ по проведению энергетического обследования зависит от площадей исследуемых объектов, продолжительности такого обследования. Стоимость проведения энергетического обследования, определенная в смете, составленной Управлением ЖКХ и энергетики департамента городского хозяйства мэрии города, зависит от уровня рентабельности (показателя эффективности, прибыльности предпринимательской деятельности).

- модернизация и реконструкция системы теплоснабжения зданий муниципальных унитарных предприятий и котельных муниципальных бань, переданных в аренду, объем финансирования из городского бюджета 4079,1 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия планируется установка пеллетных котлов в котельных 4 муниципальных бань, стоимость установки и оборудования 1 котла согласно локально сметного расчета в ценах 2010 года составила 848 841 руб. При этом установка таких котлов будет произведена только за счет средств городского бюджета на объектах, находящихся в собственности муниципального образования.

В перечень объектов, в которых запланировано выполнение работ по установке котлов, включен объект: баня №19 ул. Приезжая, 16-б. В ходе проверки установлено, что баня с таким адресом отсутствует. Согласно данным автоматизированной системы «Имущество», баня имеет адрес ул. Проезжая, д.16, к.2 и принадлежит МУП «Горбани» (Приложение №1). Таким образом, финансирование работ по установке пеллетного котла в бане №19 ул. Приезжая, 16-б в объеме 915,9 тыс. руб. за счет средств городского бюджета необоснованно.

6) мероприятия по паспортизации бесхозяйственных объектов коммунальной инфраструктуры с объемом финансирования за счет средств городского бюджета 1035,8 тыс. руб.

Согласно смете на изготовление технического паспорта в ценах 2010 года стоимость работ по паспортизации 61,3 м тепловых сетей составляет 3233 руб., в рамках программы планируется выявить в 2011 году 300 объектов.

7) публикации о ходе реализации программы, об установке приборов учета, о мероприятиях, повышающих энергосбережение и т.д. в многотиражной газете 1 раз в месяц, на телевидении в рамках тематической передачи 1 раз в месяц, объем финансирования на период 2011-2014 годы – 7 379,6 тыс. руб.

В Перечне программных мероприятий указано, что выпуск газеты планируется 1 раз в месяц, соответственно в год – 12 выпусков. В рамках оценки эффективности предусмотрен целевой индикатор – количество публикаций в средствах массовой информации, имеющий значение 24 ед. на каждый год. Для достижения соответствия необходимо в наименование целевого индикатора включить «и телевизионных передач».

5. Кроме того, в ходе экспертизы проекта долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2011-2014 годы» установлено.

Одним из индикаторов целевой программы является количество проведенных энергетических обследований объектов, включенных в программу. Расчет значений данного целевого индикатора в приложении №3 к проекту программы не представлен, значения индикатора установлены в размере: 2011год - 43 объекта, 2012 год – 25 объектов, 2013 год – 4 объекта,  2014 год – 4 объекта.

В Перечне мероприятий долгосрочной целевой программы проведение обследований с составлением паспортов предусмотрено пунктами:

- п. 3 раздела «Жилищный фонд»: общее количество домов – 650 за 2012-2014 годы;

- п. 2 раздела «Организации с участием муниципального образования с долей более 25%»: общее количество объектов – 20;

- п. 3 раздела «организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности»: количество объектов – 56, в том числе 43 в 2011 году и 13 в 2012 году.

Таким образом, установлено несоответствие значений целевых индикаторов с информацией, представленной в проекте программы.

На основании изложенного, проект долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2011-2014 годы» не может быть утвержден и подлежит доработке.