ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект долгосрочной целевой программы «Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы»

«10» октября 2011 г.                                                                                            № 04

На основании пунктов 9, 18 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 10.02.2010 № 62, контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта долгосрочной целевой программы «Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы», представленной Службой заместителя мэра города по городскому хозяйству (исх. От 05.10.2011 №012-16/2798).

В нарушение п. 36 р.II Графика разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, проекта городского бюджета на 2012 год и среднесрочного финансового плана, утвержденного распоряжением мэра города от 07.07.2011 №1522р, проект долгосрочной целевой программы представлен в контрольно-счетную палату с нарушением установленного срока.

В результате экспертизы проекта долгосрочной целевой программы «Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы» установлено.

1. Долгосрочная целевая программа  «Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы» разработана в соответствии с распоряжением мэра города от 06.06.2011 №1232р.

В рамках программы планируется реализовать мероприятия по строительству многоквартирных домов с предоставлением жилья на условиях договоров социального найма гражданам, переселяемым из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда.

Объем финансирования программных мероприятий составляет 280 429 875 руб. за счет следующих источников: средства Фонда содействию реформирования ЖКХ – 174 886 724,68 руб. (62%), средства областного бюджета – 51 911 816,16 руб. (19%), средства городского бюджета 53 631 334,16 руб. (19%).

Сроки реализации программных мероприятий 2012-2014 годы, при этом в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства действует до 1 января 2013 года и подлежит ликвидации.

2. В соответствии с проектом программы стоимость 1 м2 общей площади жилых помещений в построенных домах составит 28 852,89 руб., что на 102,89 руб./м2 больше предельной стоимости 1 м2 общей площади жилых помещений при их приобретении (строительстве) для федеральных государственных нужд  на 2011 год (приказ Министерства регионального развития РФ от 31.01.2011 №28).

Для оплаты разницы между предельной стоимостью  и фактической стоимостью 1 м2 жилых помещений в проекте программы предусмотрены средства городского бюджета в общей сумме 1000 тыс. руб. (0,4% от общего объема финансирования программы).

- 3. В соответствии со ст. 20.5 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета.

- Проект долгосрочной целевой программы предусматривает расходы на оплату площади предоставляемых помещений, превышающих общую площадь расселяемых помещений, за счет средств областного и городского бюджетов в общей сумме 56 522,99 тыс. руб. (20% от общего объема финансирования программы).

- 4. Для оценки степени эффективности реализации программных мероприятий в проекте долгосрочной целевой программы установлены целевые индикаторы и показатели:

- 1) площадь расселяемого непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда – 7753,28 м2;

- 2) площадь предоставляемого социального жилья – 9719,3 м2;

- 3) число жителей, планируемых к переселению из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда – 564 чел.

- В Приложении №2 к проекту программы представлен Перечень многоквартирных домов, признанных до 01.01.2007 аварийными и подлежащими сносу, согласно которому будет осуществляться предоставление жилья в рамках данной программы.

- В ходе анализа данного Перечня с использованием данных Автоматизированной системы «Имущество» установлено (Приложение №1):

- 1) дом по адресу ул. Железнодорожная, д.13 отсутствует в Реестре муниципального имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Архангельск» (далее – Реестр);

- 2) расселяемые площади жилых помещений превышают площади помещений по данным адресам в Реестре (п. 1, 5, 11, 12, 17, 18, 20, 23 Приложения №1).

Проект долгосрочной целевой программы «Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы» может быть утвержден с учетом устранения вышеуказанных замечаний.

Приложение №1

|  | Адрес | Число жителей, планируемых к переселению по программе | Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности | Площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расселяемая согласно приложению к программе | согласно реестру муниципальной собственности |
| 1 | ул. Титова, д. 14 | 25 | 8 | 446,8 | 400,9 |
| 2 | ул. Поморская, д. 68, к.2. | 26 | 12 | 291,3 | 297,2 |
| 3 | ул. Урицкого, д.24 | 16 | 5 | 189,4 | 200,4 |
| 4 | пр. Сов. Космонавтов, д. 198 (нижний этаж магазины, на пересечении с Гагарина) | 20 | 20 | 262,9 | 283,6 |
| 5 | наб. Северной Двины, д.7 | 19 | 6 | 216,3 | 181,6 |
| 6 | ул. Урицкого, д.39 | 62 | 22 | 693 | 742,7 |
| 7 | ул. Приречная, д. 24 | 12 | 4 | 65,4 | 105,2 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д.13 | 9 |  | 124,2 | нет в реестре |
| 9 | ул. Лесозаводская, д.16 | 14 | 5 | 108,3 | 108,3 |
| 10 | ул. Некрасова, д.3 | 31 | 9 | 384,3 | 406,7 |
| 11 | ул. Карельская, 47 | 57 | 17 | 853,1 | 806,2 |
| 12 | пр. Советских космонавтов, 107/1 | 14 | 3 | 112,6 | 106,3 |
| 13 | пр. Советских космонавтов, 112/1 | 29 | 15 | 320 | 437,7 |
| 14 | ул. Валявкина, д.14 | 42 | 10 | 363,4 | 416,72 |
| 15 | ул. Кузнечевская, д.17 | 16 | 6 | 206,4 | 303,9 |
| 16 | ул. Левачева (Никольский), 8 | 15 | 8 | 209,6 | 315,6 |
| 17 | ул. Партизанская, 15 | 32 | 6 | 491,38 | 330,7 |
| 18 | ул. Партизанская, 18 | 29 | 5 | 505,9 | 271,2 |
| 19 | ул. Колхозная, д.3 | 6 | 3 | 117,5 | 182,9 |
| 20 | ул. Родионова, 13 | 23 | 10 | 462,7 | 459,9 |
| 21 | ул. Толстого, 37 | 10 | 8 | 296,9 | 593,5 |
| 22 | ул. Толстого, 39 | 17 | 10 | 338,3 | 589,15 |
| 23 | пр. Обводный, 39 | 17 | 3 | 294,9 | 159 |
| 24 | ул. Республиканская, 18 | 23 | 12 | 398,7 | 600,3 |