ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект долгосрочной целевой программы «Газификация муниципального образования «Город Архангельск» от газопровода «Нюксеница – Архангельск» на 2012-2014 годы»

«28» ноября 2011 г.                                                                                            № 08

На основании пунктов 9, 18 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 10.02.2010 № 62, контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта долгосрочной целевой программы «Газификация муниципального образования «Город Архангельск» от газопровода «Нюксеница – Архангельск» на 2012-2014 годы», представленной Службой заместителя мэра города по городскому хозяйству  (исх. от 21.11.2011 №012-16/3290, вх. от 22.11.2011 №361).

В нарушение п. 36 р.II Графика разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, проекта городского бюджета на 2012 год и среднесрочного финансового плана, утвержденного распоряжением мэра города от 07.07.2011 №1522р, проект долгосрочной целевой программы представлен в контрольно-счетную палату с нарушением установленного срока.

В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 3.1.6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утв. решением Архангельского городского Совета от 17.12.2008 N 807 (ред. от 15.12.2010),  долгосрочная целевая программа «Газификация муниципального образования «Город Архангельск» от газопровода «Нюксеница – Архангельск» на 2012-2014 годы», предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, не утверждена не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона (решения) о соответствующем бюджете в Архангельскую городскую Думу.

В результате экспертизы проекта долгосрочной целевой программы  установлено.

1. Информация в разделе 1 проекта программы «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» частично дублирует раздел 1 программы «Газификация муниципального образования «Город Архангельск» от природного газа на 2009 - 2011 годы».

2. Отсутствует взаимосвязь между целями и задачами, мероприятиями программы и установленными целевыми индикаторами.

В проекте долгосрочной целевой программы сформулированы:

1) цели:

- улучшение качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

2) задачи:

- обеспечение условий для подключения потребителей к природному газу от газопровода «Нюксеница-Архангельск»;

- снижение себестоимости коммунальных услуг по газоснабжению населения.

В программе отсутствует задачи и описание мероприятий, которые приведут к достижению цели по снижению вредного воздействия на окружающую среду. Кроме того, в перечне целевых индикаторов отсутствует показатель оценки достижения данной цели.

Программой не предусмотрен целевой индикатор для оценки решения задачи по снижению себестоимости коммунальных услуг.

В перечне целевых индикаторов программы установлены показатели только для оценки степени достижения мероприятий по обеспечению условий для подключения потребителей к природному газу от газопровода «Нюксеница-Архангельск».

Система программных мероприятий не позволит достичь всех установленных целей и задач, а система целевых индикаторов - оценить достижение поставленных целей.

3. В обосновании финансового обеспечения программных мероприятий отсутствует расчет финансовой потребности на проведение мероприятия по проектированию газораспределительных сетей к жилым домам и объектам Северного территориального органа в размере 1601,0 тыс. руб.

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту содержит неверную информацию о том, что финансирование расходов на строительство газораспределительных сетей за счет средств городского бюджета составит 90%. В ходе экспертизы установлено, что общий объем средств на строительство сетей составляет 62349,3 тыс. руб., из которых 43399 тыс. руб. (70%) – средства городского бюджета, 18950,3 тыс. руб. (30%) – средства областного бюджета и внебюджетных источников.

- Проект долгосрочной целевой программы «Газификация муниципального образования «Город Архангельск» от газопровода «Нюксеница – Архангельск» на 2012-2014 годы» может быть утвержден с учетом устранения вышеуказанных замечаний.