ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект долгосрочной целевой программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012 – 2015 годы»

«28» ноября 2011 г.                                                                                            № 09

На основании пунктов 9, 18 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 10.02.2010 № 62, контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта долгосрочной целевой «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012 – 2015 годы», представленной Службой заместителя мэра города по городскому хозяйству  (исх. от 22.11.2011 №012-16/3319, вх. от 23.11.2011 №364).

В нарушение п. 36 р.II Графика разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, проекта городского бюджета на 2012 год и среднесрочного финансового плана, утвержденного распоряжением мэра города от 07.07.2011 №1522р, проект долгосрочной целевой программы представлен в контрольно-счетную палату с нарушением установленного срока.

В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 3.1.6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утв. решением Архангельского городского Совета от 17.12.2008 N 807 (ред. от 15.12.2010),   долгосрочная целевая программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012 – 2015 годы», предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, не утверждена не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона (решения) о соответствующем бюджете в Архангельскую городскую Думу.

В нарушение п. 3.4. Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск» и их формирования и реализация», утвержденного постановлением мэра от 06.02.2008 №66, к проекту долгосрочной целевой программы не приложены документы, подтверждающие финансовое обеспечение мероприятий программы.

В результате экспертизы проекта долгосрочной целевой программы  установлено.

- Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы состоит из разделов:

- реконструкция и капитальный ремонт дорожного полотна улиц;

- капитальный ремонт и реконструкция мостовых переходов;

- улучшение элементов транспортной инфраструктуры;

- строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Таблица 1 – Объем финансирования мероприятий программы

|  | Мероприятия | Объем финансирования, млн.руб. |  |  | Объем финансирования мероприятий по годам, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | городской бюджет | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Реконструкция и капитальный ремонт дорожного полотна | 1754 | 1652 | 102 | 490 | 491 | 341 | 432 |
| 1.1. | проектирование и строительство | 1188 | 1120 | 68 | 484 | 231 | 191 | 282 |
| 1.2. | проектирование и реконструкция | 106 | 96 | 10 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| 1.3. | проектирование и капитальный ремонт | 460 | 436 | 24 | 0 | 160 | 150 | 150 |
| 2. | Капитальный ремонт и реконструкция мостовых переходов | 656 | 604 | 52 | 0 | 157 | 296 | 203 |
| 2.1. | проектирование и капитальный ремонт | 386 | 357 | 29 |  | 147 | 239 |  |
| 2.2. | проектирование и реконструкция | 270 | 247 | 23 |  | 10 | 57 | 203 |
| 3. | Улучшение элементов транспортной инфраструктуры | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Строительство дошкольных общеобразовательных учреждений | 245 | 232 | 13 | 245 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 2659 | 2490 | 169 | 739 | 648 | 637 | 635 |

Перечень мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту дорожного полотна включает 7 мероприятий, из которых 3 мероприятия по проектированию и строительству автомобильной дороги, 2 мероприятия по проектированию и реконструкции, 2 мероприятия по проектированию и капитальному ремонту участков улично-дорожной сети.

Для оценки степени достижения поставленных задач по развитию улично-дорожной сети города и приведению ее в нормативное состояние в перечень целевых индикаторов программы включены следующие показатели:

- протяженность построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети, км;

- протяженность улично-дорожной сети, приведенное в нормативное состояние, км.

Анализируя значения этих целевых индикаторов, установлено, что на 2012 год разработчик программы не установил достижение целевых индикаторов, при этом объем финансирования на проектирование и строительство составит 490 млн. руб., на проектирование и реконструкцию – 484 млн. руб.

Аналогично, отсутствует значение целевого индикатора «протяженность построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети, км» на 2015 год, при этом объем финансирования мероприятий на этот период установлен в сумме 282 млн. руб.

Таким образом, при отсутствии установленных значений целевых индикаторов не может быть проведена оценка эффективности мероприятий, на осуществление которых предусмотрено расходование средств, и установлено достижение поставленных целей программы.

- В рамках мероприятий программы по строительству дошкольных и общеобразовательных учреждений предусмотрено:

- - строительство детского комбината в 1 микрорайоне округа Майская горка в г. Архангельске с объемом финансирования 109,0 млн. руб. в 2012 году, в том числе (103,0 млн. руб. – областной бюджет, 6,0 млн. руб. – городской бюджет);

- -  строительство школы в Цигломенском округе г. Архангельска с объемом финансирования 136,0 млн. руб. в 2012 году (129,0 млн. руб. – областной бюджет, 7,0 млн. руб. – городской бюджет).

Финансирование данных мероприятий по проектированию и строительству  было предусмотрено в рамках  городской целевой программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)», утвержденной решением Архангельского городского Совета от 28.07.2008 N 703 (ред. от 27.04.2011):

- проектирование и строительство детского комбината в 1 микрорайоне округа Майская горка в объеме 80,473 млн. руб. (городской бюджет – 10,0 млн. руб., областной бюджет – 70,473 млн. руб.);

- проектирование и строительство школы в жилом микрорайоне Цигломень в объеме 46,645 млн. руб. (городской бюджет – 41,645 млн. руб., областной бюджет – 5,0 млн. руб.).

Таким образом, в проекте долгосрочной целевой программы  «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012 – 2015 годы» в качестве мероприятий предусматриваются завершение строительства детского комбината в 1 микрорайоне округа Майская горка и школы в Цигломенском округе.

Кроме того, в ходе экспертизы установлено, что количество мест для учащихся и воспитанников в объектах, строительство которых планируется и осуществляется в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)» и проекта программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012 – 2015» не соответствует друг другу, а именно:

- детский комбинат в 1 микрорайоне округа Майская горка - 264 и 210 мест соответственно;

- школа в Цигломенском округе – 450 и 240 мест соответственно.

- Проект долгосрочной целевой программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012 – 2015 годы» может быть утвержден с учетом устранения вышеуказанных замечаний.