**Проверка исполнения гарантийных обязательств по заключенным муниципальным контрактам за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа «Город Архангельск» в 2020 году – истекшем периоде 2022 года**

Контрольно-счетной палатой проведена проверка исполнения гарантийных обязательств по заключенным муниципальным контрактам за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа «Город Архангельск» в 2020 году – истекшем периоде 2022 года (совместно с прокуратурой города Архангельска).

По результатам проведенной выборочной проверки установлены следующие нарушения (недостатки):

1. Части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий муниципальных контрактов в части не направления в адрес технического заказчика и подрядчиков требований об уплате штрафа в связи с неисполнением обязательств.

2. Не отражение в бухгалтерском учете предоставленной Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии на забалансовом счете, что привело к искажению показателей Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (в составе Баланса формы 0503130).

3. Условий муниципальных контрактов в части устранения недостатков в пределах гарантийных сроков, принятия работ в объеме, не соответствующем проектно–сметной документации, и с нарушением сроков.

4. Установление гарантийного срока не в соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 05.02.2019 № 37 и ГОСТ 32945-2014.

5. Пункта 19 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н, в части не отнесения суммы затрат на ремонт на увеличение первоначальной стоимости объекта.

6. Подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, частей 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», условий муниципального контракта в части нанесения ущерба городскому бюджету.

7. Статей 18 и 21 БК РФ, требований приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85 «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» при оплате выполненных работ по муниципальному контракту неверно применен код вида расходов.

8. Пункта 5.1.6 ГОСТ Р 58407.5–2019 (не восстановлено место отбора проб).

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате городского округа «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 № 420, в целях устранения выявленных нарушений, а также мер по пресечению и предупреждению нарушений контрольно-счетной палатой в адрес департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск» направлено представление.

Информация о результатах проверки направлена Главе городского округа «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу, прокуратуру города Архангельска.