II.   Информация о выполнении мероприятий Программы  социально-экономического развития

муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы  за 2012 год

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Социальная политика |  |  |  |
| 1.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Семья и дети Архангельска (2010-2012 годы)" Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Семья и дети города Архангельска (2013-2015 годы)" | 2011-2012 2012-2013 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города; департамент образования мэрии города; управление культуры и молодежной политики мэрии города | Все мероприятия выполнены в полном объеме: ведется мониторинг качества жизни детей в семьях группы риска по социальному сиротству и в приемных семьях; разработано 3 буклета для родителей "Общаться с ребенком, как?", "Ответственность родителей за воспитание детей", "Информационный буклет о деятельности МБУ "ЦОПД"; организована фотовыставка " Мир моей семьи"; проведены конкурс детских колясок "Мое первое авто" (приняло участие 14 семей) и форум "Талантливое будущее России"; реализуется программа подготовки и сопровождения приемных родителей " Мы будем вместе"; проведена акция " Родители, где Вы?"; проведены недели профилактики "Дети. Здоровье. Будущее" в 8 общеобразовательных учреждениях города. Постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012 № 394 утверждена долгосрочная целевая программа "Семья и дети города Архангельска 2013-2015 годы" |
| 1.2. | Реализация долгосрочной целевой программы "Старшее поколение на 2010-2012 годы" Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Старшее поколение на 2013-2015 годы" | 2011-2012 2012-2013 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города; управление культуры и молодежной политики мэрии города | Мероприятия Программы выполнены в полном объеме: организованы мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилых людей, проведены городские конкурсы "Социальная звезда", "Доброта. Доверие. Достоинство", организовано чествование ветеранов-юбиляров в территориальных округах города, изготовлена и выпущена социальная карта архангелогородца для граждан старше 65 лет; тираж составил 8 600 штук; отделами социальной работы Октябрьского, Ломоносовского, Маймаксанского территориальных округов реализуются социальные проекты по работе с пожилыми людьми: "Думай о хорошем", "Земные ангелы", "Институт долголетия", организованы экскурсии для ветеранов, посещения ветеранами спектаклей. Всего охвачено 891 чел.; подготовлены и вышли в эфир 19 телевизионных передач о гражданах старшего поколения, затрагивающих основные вопросы социальной поддержки граждан пенсионного возраста. Постановлением мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 422 утверждена долгосрочная целевая программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы". Постановлением мэрии города от 21.12.2012 № 527 утвержден Порядок реализации долгосрочной целевой программы "Старшее поколение на 2013-2015 годы". |
| 1.3. | Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2010-2012 годы" Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы" | 2011-2012 2012-2013 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города; служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент образования мэрии города | Оборудованы входы пандусами, облегчающими доступ граждан с ограниченными возможностями здоровья, в МУК "Централизованная библиотечная система" филиал № 1 "Городская детская библиотека им. Коковина" и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8"; в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8" установлен специальный туалет для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата; приобретен автобус для граждан с ограниченными возможностями здоровья в МБУ "Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями". Постановлением мэрии города Архангельска от 19.11.2012 № 426 утверждена долгосрочная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы" |
| 1.4. | Реализация долгосрочной целевой программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2010-2012 годы" Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы" | 2011-2012 2012-2013 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города; служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент образования мэрии города; управление культуры и молодежной политики мэрии города | Мероприятия Программы выполнены в полном объёме. В 2012 году для членов семей погибших (умерших) в "горячих" точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих были организованы: мероприятия, посвящённые Дням ввода и вывода войск из Афганистана, Дню ввода войск в Чеченскую Республику (приобретены цветы, ритуальные корзины для возложения к мемориалу "Площадь Памяти", а также подарки для членов семей погибших; мероприятие, посвящённое Дню матери (торжественный вечер с концертной программой в кафе "Дружба"); посещение плавательного бассейна "Водник" (60 чел.) и спортивно-тренажёрного зала в СГМУ (20 чел.); проведены городские чтения старшеклассников по военно-исторической тематике "Защитники Отечества", городская конференция "Юность Архангельска", установлена памятная доска в память о выпускниках, погибших в "горячих" точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих на здании МБОУ СОШ №77; произведена компенсация расходов, связанных с проведением ремонта квартир, 17 семьям погибших военнослужащих; осуществлён ремонт 5 жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа. Постановлением мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 423 утверждена долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы". Постановлением мэрии города от 29.12.2012 № 559 утвержден Порядок реализации долгосрочной целевой программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы". |
| 1.5. | Реализация долгосрочной целевой программы "Социальные инвестиции на 2011-2013 годы" | 2011-2013 |  | Проведен конкурс социальных проектов "Доброе поколение", по результатам которого в 2012 году профинансировано 9 проектов |
| 1.6. | Разработка нормативно- правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | Ежегодно до 1 апреля | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города; департамент образования мэрии города | Разработаны и утверждены следующие правовые акты: "Порядок организации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск", в каникулярный период в 2012 году" (постановление мэрии города от 15.03.2012 № 3); "Порядок использования в 2012 году бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период" (постановление мэрии города от 15.03.2012 № 3); "Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск" (постановление мэрии города от 14.08.2012 № 255); "Об организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск" (постановление мэра города от 13.04.2012 № 55) |
| 1.7. | Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период | Постоянно в каникуляр- ный период | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города | Распоряжением мэрии города от 12.03.2012 № 535р утверждено Положение о межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период. Состоялось 20 заседаний межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. Все плановые вопросы рассмотрены комиссией в полном объеме |
| 2. | Образование |  |  |  |
| 2.1. | Реализация приоритетного национального проекта "Образование" | 2011-2013 | Департамент образования мэрии города; муниципальные образовательные учреждения города | В течение 2012 года выплачены премии мэра 50 лучшим педагогическим работникам в размере 10 тыс. руб.; почти 1500 педагогов прошли обучение по программам повышения квалификации; ежегодно проводятся городские олимпиады для учащихся образовательных учреждений города Архангельска (в т.ч. государственных и негосударственных учреждений), начиная с 4-го класса; школьникам, проявившим особые способности и добившимся высоких результатов в области образования и внеурочной деятельности, вручаются премии мэра города Архангельска на традиционном городском празднике "Гимн будущему"; обучающиеся образовательных учреждений города принимают участие в олимпиадах регионального, федерального и международного уровней. Показатель вовлеченности учащихся образовательных учреждений города Архангельска в олимпиадное движение с каждым годом растет; на сайте департамента образования мэрии города осуществляется информационная поддержка проведения олимпиад: систематизируются и размещаются сведения о проведении в Архангельске всех конкурсов, олимпиад, включая положения, рейтинговые таблицы, необходимые документы, задания и ссылки на региональные и федеральные сайты. Сформирован банк одаренных учащихся по итогам олимпиад (около 15000 человек); отмечается положительная динамика процесса информатизации муниципальной системы образования. Совершенствуется материально-техническая база образовательных учреждений; проведены капитальные ремонты в 41 образовательном учреждении, в том числе отремонтировано 6 спортивных залов; значительно увеличилась доля общеобразовательных учреждений, в которых приобретено оборудование для школьных столовых; на сохранение и укрепление здоровья школьников в 2012 году направлены средства в сумме 45,9 тыс. руб.; на организацию массовых физкультурно-спортивных мероприятий израсходовано 61,9 тыс. руб.; в образовательных учреждениях города функционирует 61 библиотека. В образовательных учреждениях созданы школьные медиатеки; обучающимся предоставлена возможность пользоваться школьной медиатекой; впервые 2012 году за счет средств модернизации в библиотеки общеобразовательных учреждений города поставлена художественная и справочно-энциклопедическая литература. Всего закуплено более 4900 экземпляров литературы на сумму 1 млн. руб.; в общеобразовательных учреждениях города открыто: 11 лицейских классов в 8-ми ОУ; 52 гимназических класса в 19-ти ОУ; 6 классов с углубленным изучением предметов в 3-х ОУ; 30 профильных классов и 4 группы. В образовательных учреждениях функционируют 68 специальных (коррекционных) классов |
| 2.2. | Реализация долгосрочной целевой программы "Совершенствование и модернизация системы питания в муниципальных образовательных учреждениях города Архангельска на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | Департамент образования мэрии города; муниципальные образовательные учреждения города | В 2012 году выполнены следующие мероприятия: 1) приобретено технологическое оборудование в муниципальные образовательные учреждения МО "Город Архангельск" на сумму 14000 тыс. руб. (35 школ и 44 детских сада); 2) приобретена мебель в обеденные залы 23 школьных столовых; израсходовано 3000 тыс. руб.; 3) приобретены и установлены фильтры очистки воды в муниципальные образовательные учреждения (19 школ и 22 детских сада); израсходовано 3000 тыс. руб. |
| 2.3. | Оснащение материально- технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 2011-2013 | Департамент образования мэрии города | В МОУ ДОД "ЦТТ" приобретены столы, огнетушители, палатка и т.д. на сумму 220,2 тыс. руб.; в МОУ ДОД "ЦДОД "Контакт" приобретены стулья, столы, шкафы для учебных пособий, доски настенные, ноутбук, персональный компьютер на общую сумму 363,5 тыс. руб.; в МОУ ДОД ДПЦ "Радуга" приобретены блоки стульев, видеокамера, компьютер на общую сумму 139,5 тыс. руб.; в МОУ ДОД ЛДДТ приобретены стулья ученические, мультимедийный проектор, компьютер, музыкальный центр, цифровой фотоаппарат, ноутбуки на общую сумму 178,9 тыс. руб.; в МОУ ДОД "СДДТ" приобретены телевизоры, ноутбук, мебель школьная и офисная, доска 1-элементная, счетчики воды на сумму 264,1 тыс. руб. |
| 2.4. | Реализация проекта поддержки молодых педагогов системы образования города | 2011-2013 | Департамент образования мэрии города | Единовременную выплату молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, в размере 11 500 рублей получили 91 чел.; устанавливаются надбавки стимулирующего характера выпускникам очных отделений высших и средних специальных учебных заведений в течение первых трех лет после окончания учебного заведения, заключившим трудовой договор на работу в образовательном учреждении; организована работа по привлечению молодых специалистов в образовательные учреждения города: участие в комиссии по трудоустройству выпускников педагогических специальностей, формирование банка данных о молодых специалистах, реализация проекта по работе с молодыми педагогами – "Школа молодого педагога"; проводится городской конкурс молодых педагогов "Педагогический дебют" |
| 2.5. | Реализация ежегодного плана основных мероприятий по развитию системы дошкольного образования г.Архангельска | 2011-2013 | Департамент образования мэрии города | По итогам 2012 года произошло увеличение доступности дошкольного образования более чем на 500 мест: введено в эксплуатацию МБДОУ Детский сад № 127 (ул. кап. Хромцова, д.1, кор. 24) на 186 мест; завершено строительство МБДОУ Детский сад № 7 "Семицветик" на 275 мест; за счёт перепрофилирования помещений в действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, используемых не по прямому назначению, с 01.09.2012 открыты 6 дополнительных групп на 110 мест; активно развивается деятельность дошкольных учреждений по развитию вариативных услуг. В общей сложности такой формой дошкольного образования по итогам отчётного года охвачено более 1500 детей; разработана поэтапная программа ("дорожная карта") ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет с учетом уровня затратности мероприятий, которая включает два основных направления: создание дополнительных мест за счет реализации малозатратных мероприятий и мероприятий средней и высокой затратности, исходя из стоимости создания одного дополнительного места для ребенка дошкольного возраста; возврат в систему дошкольного образования переданных зданий детских садов, реконструкция зданий и помещений, капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений; всего в ходе реализации мероприятий "дорожной карты" в городе Архангельске планируется создать в 2013-2015 годах 2433 места |
| 3. | Культура |  |  |  |
| 3.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Приоритетные направления развития сферы культуры г.Архангельска на 2010-2012 годы" Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Приоритетные направления развития сферы культуры г.Архангельска на 2013-2015 годы" | 2011-2012 2012-2013 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города; муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования | Программа состоит из 7 разделов. В 2012 году реализованы следующие мероприятия: 1) состоялся фестиваль-конкурс ледовых фигур "Путь в Арктику благословенным будь"; концерт, посвященный Дню Архангела Михаила; подготовлен и издан библиографический указатель "Евгений Коковин – романтик корабельной стороны"; для устройства аквариума в музее Трески приобретены фильтр для воды, грунт, рыбы; 2) состоялся III фестиваль архангельских трудовых династий "Связь времен и поколений", организована работа резиденции Снеговика "Архангельск – родина Снеговика", проведен ряд мероприятий для ветеранов культуры города "Рубиновые встречи", фестиваль хобби "Город – единство непохожих", культурные акции на пр. Чумбарова - Лучинского "Архангельский Арбат", состоялась творческая художественная акция "Если взять нам кисть и краски…"; 3) состоялся чемпионат по танцевальному спорту "Снежная румба", межрегиональный фестиваль-конкурс "Балтийское созвездие"; джазовый концерт для детей и юношества, концерт "Языки народов мира"; организована выставка работ лучших художников Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы; выпущен сборник стихов В. Чубара "Избранное"; 4) проведен фестиваль семейных талантов, посвященный Дню семьи, любви и верности, Клюквенный фестиваль, состоялся первый этап ежегодного открытого странствующего образовательного морского фестиваля для детей, юношества и семьи "Моряна"; приобретено оборудование в МУК города; 5) приобретено оборудование для создания коллективной локальной библиотечно-информационной сети, электронные издания для библиотечно-информационного обслуживания посетителей детских библиотек МУК "ЦБС"; 6) проведен конкурс исследовательских работ "Культурное наследие Русского Севера", VIII городской открытый Пасхальный фестиваль русской духовной и классической хоровой музыки, конкурс граффити "Северная сказка", городской конкурс исполнителей на духовых музыкальных инструментах "Ступени роста"; 7) проведена серия семинаров, направленных на повышение квалификации руководителей и специалистов МУК города, состоялся городской ежегодный конкурс на соискание специальной профессиональной премии в сфере культуры города, оформлена подписка на периодические издания для руководителей и специалистов МУК города. Постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012 № 374 утверждена долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития сферы культуры г.Архангельска на 2013-2015 годы" |
| 3.2. | Реализация долгосрочной целевой программы "Памятники истории и культуры Архангельска (2010-2012 года) на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 2011-2012 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города; служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент муниципального имущества мэрии города; департамент образования мэрии города; администрации территориальных округов мэрии города | 1) В 2012 году выполнены в полном объеме работы по ремонту памятного знака "Якорь" (пр. Ленинградский, 107); 2) выполнены работы по косметическому ремонту букв "СОЛОМБАЛА"; 3) установлены памятные доски в Соломбальской библиотеке № 5 МУК "ЦБС", МОУ "СОШ № 59"; 4) администрациями территориальных округов города произведен текущий ремонт произведений монументального искусства: монумент-памятник "Воинам - жителям поселка, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (о.Бревенник), памятник работникам Гидролизного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., мемориальный комплекс "Участникам ВОВ в 1941-1945 гг." (на перекрестке ул. Химиков – ул. Красных Маршалов), памятник "Солдат с автоматом" ( о. Бревенник); 5) выполнены работы по прокладке ливневой канализации, замене газопровода и горелки чаши Вечного огня; 6) проектно-сметная документация по реставрации памятника "Обелиск Севера" разработана и прошла экспертизу. Постановлением мэрии города Архангельска от 23.10.2012 № 357 утверждена долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 года) на территории муниципального образования "Город Архангельск" |
| 4. | Молодежная политика |  |  |  |
| 4.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Молодежь Архангельска (2010-2012 годы)" Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" | 2011-2012 2012-2013 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города; департамент образования мэрии города; управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города; муниципальные учреждения города | Мероприятия Программы реализованы в полном объёме. В течение 2012 года проведены фестиваль молодежных телевизионных программ и фильмов о молодежи, конкурсы различной молодежной направленности, городской форум старшеклассников школ города "Кто, если не я!"; осуществляли работу интерактивные площадки по разным направлениям: спорт, творчество, уличные танцы, волонтерство; проведена серия мероприятий, направленных на развитие детской общественной организации города Архангельска "Всегда готовы за Россию". Постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431 утверждена долгосрочная целевая программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)". |
| 4.2. | Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2014 годы) | 2012-2013 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города; служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. В 2012 году социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома были предоставлены 41 семье-участнику Программы |
| 4.3. | Реализация долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи города Архангельска (2011-2013 годы)" | 2011-2013 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города; департамент образования мэрии города; управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города | Мероприятия Программы реализованы в полном объеме. В рамках Программы состоялись мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи Архангельска, допризывную подготовку, профилактику проявлений экстремизма и ксенофобии, поддержание устойчивых доброжелательных отношений между представителями разных народов. Реализованы проекты, посвященные памятным датам в истории России, Архангельской области, города Архангельска, юбилейным датам знаменитых уроженцев Архангельской области и города Архангельска. Состоялись молодежные творческие фестивали и конкурсы патриотической направленности, военно-спортивные игры, поисковые экспедиции |
| 5. | Физическая культура и спорт |  |  |  |
| 5.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Физкультура-здоровье-спорт на 2010-2012 годы" Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" | 2011-2012 2012-2013 | Управление по физической культуре и спорту мэрии города; муниципальные учреждения города | В рамках Программы содержались 4 лыжные трассы и 14 хоккейных кортов и ледовых площадок; приобретено спортивное оборудование на сумму 1745 тыс. руб. для 10 детско-юношеских спортивных школ; организовано и проведено 450 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; в них приняло участие 43724 чел.; проведен смотр-конкурс "Спортивный олимп"; награды получили 22 ветерана спорта, 10 спортсменов, 10 учащихся ДЮСШ, лучшая команда, 11 тренеров-преподавателей, 5 директоров ДЮСШ; установлено 100 теннисных столов: Северный округ- 10 ед., Соломбальский округ – 15 ед.; Октябрьский округ – 21 ед.; округ Варавино- Фактория – 10 ед.; Исакогорский и Цигломенский округа- 9 ед.; Маймаксанский округ- 15 ед.; округ Майская горка – 11 ед.; Ломоносовский округ- 9 ед. Постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 385 утверждена долгосрочная целевая программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы". |
| 6. | Рынок труда |  |  |  |
| 6.1. | Оказание методической помощи в создании служб охраны труда и организации их работы у работодателей | 2011-2013 | Департамент экономики мэрии города | Выпущено 7 информационных бюллетеней "Охрана труда"; в организации малого и среднего бизнеса направлена информация о Реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, о локальных правовых актах, содержащих требования охраны труда, которые должны быть в комплекте документов по охране труда; проведено 3 совещания и 1 семинар по охране труда с руководителями и специалистами МУК города, с заместителями директоров МОУ города, на которых возложены обязанности специалистов по охране труда, с представителями малого и среднего бизнеса |
| 6.2. | Проведение смотра-конкурса по охране труда среди организаций муниципального образования "Город Архангельск" | 2012 |  | По итогам проведенного смотра-конкурса определены победители в 3-х номинациях |
| 6.3. | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений | 2011-2013 | Департамент экономики мэрии города | За 2012 год осуществлена уведомительная регистрация 70 коллективных договоров. В случаях выявления обязательств сторон, противоречащих действующему законодательству, готовились заключения по уведомительной регистрации коллективных договоров и направлялись в организации; с 15.12.2012 полномочия по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений переданы на региональный уровень в связи с принятием ФЗ от 03.12.2012 № 234-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" и внесением изменений Трудовой кодекс РФ |
| 6.4. | Оказание практической помощи организациям в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда в организациях на территории МО "Город Архангельск" | 2011-2013 | Департамент экономики мэрии города | На официальном информационном интернет-портале МО "Город Архангельск" размещен перечень организаций, вошедших в Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда по аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда в МО "Город Архангельск"; оказана помощь работодателям в подготовке документов для обращения в ФСС РФ для получения финансирования на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; аттестация рабочих мест проведена в 271 организации; количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест – 18809, численность работающих на аттестованных рабочих местах – 30284 чел.; доля аттестованных рабочих мест составляет 48,1% |
| 6.5. | Анализ состояния условий и охраны труда, состояния и причин производственного травматизма на территории города | 2011-2013 | Департамент экономики мэрии города | В соответствии с проведенным анализом состояния производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях МО "Город Архангельск" за 2012 год высокий уровень травматизма наблюдался в организациях следующих видов деятельности: добыча полезных ископаемых – 10,5 пострадавших на 1000 работающих; затраты на мероприятия по охране труда составили 31000 руб. на одного работающего; обработка древесины – 8,4 пострадавших на 1000 работающих; затраты на мероприятия по охране труда составили 4000 руб. на одного работающего; целлюлозно-бумажное производство - 21,4 пострадавших на 1000 работающих; затраты на мероприятии по охране труда составили 3800 руб. на одного работающего; строительство – 4,8 пострадавших на 1000 работающих; затраты на мероприятия по охране труда составили 7400 руб. на одного работающего |
| 6.6. | Мероприятия по содействию трудоустройству населения, в т.ч. - содействие занятости молодежи; - содействие занятости женщин; - содействие занятости инвалидов; - содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказаний; - содействие занятости граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; - содействие занятости граждан предпенсионного возраста | 2011-2013 | ГКУ Архангельской области "Центр занятости населения г. Архангельска" | Организовано 124 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в т.ч. для молодежи – 10, для женщин -36, для инвалидов – 3; приняли участие в общественных работах 404 человека (из них женщины – 239 чел., молодежь – 67 чел., инвалиды – 39 чел., лица, освобожденные из учреждений исполнения наказаний – 3 чел., граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей – 4 чел., граждане предпенсионного возраста – 52 чел.); трудоустроен на условиях временной занятости 751 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет; трудоустроен 101 безработный из числа испытывающих трудности в поиске работы (из них инвалиды – 37 чел., лица, освобожденные из учреждений исполнения наказаний – 9 чел., граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей – 23 чел., граждане предпенсионного возраста – 29 чел.); трудоустроено 12 безработных выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые в возрасте от 18 до 20 лет; оказано содействие самозанятости 69 безработным гражданам (из них женщины – 35 чел., молодежь– 26 чел., инвалиды – 4 чел.); получили услугу по информированию граждан и работодателей о положении на рынке труда 19507 чел.; оформили досрочную пенсию 20 граждан предпенсионного возраста |
| 6.7. | Организация профессионального обучения безработных граждан, профессиональная ориентация и психологическая поддержка | 2011-2013 | ГКУ Архангельской области "Центр занятости населения г. Архангельска" | Направлено на профобучение 310 чел.; получили услугу по профессиональной ориентации 3979 чел.; оказана психологическая поддержка 84 чел. |
| 6.8. | Социальная поддержка безработных граждан | 2011-2013 | ГКУ Архангельской области "Центр занятости населения г. Архангельска" | Численность получателей пособия по безработице составила 1036 чел.; осуществлена выплата стипендий 310 безработным; возмещены затраты Пенсионному фонду РФ за выплаченные пенсии, оформленные 20 безработным гражданам досрочно |
| 7. | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |
| 7.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; муниципальные учреждения социальной сферы | Установлены автоматические пожарные сигнализации в МБОУ "СОШ № 45", МБУ "Центр помощи совершеннолетним опекаемым и подопечным", МБУ "Опорно-экспериментальный реабилитационных центр для детей с ограниченными возможностями"; выполнены работы по модернизации автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре в МУК "Ломоносовский ДК" и МУК "АГКЦ"; закуплены огнетушители, пожарные рукава в МУК "АГКЦ", выполнен ремонт внутреннего противопожарного водопровода в МУК КЦ "Цигломень", МУК КЦ "Маймакса", МУК "АЦГП "Соломбала-Арт"; выполнены работы по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений СОШ № 20,36,45; в МБДОУ "Детский сад № 127 "Почемучка" смонтировано 6 видеокамер по периметру территории; на 14 дверей установлены доводчики |
| 7.2. | Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | Администрации территориальных округов мэрии города | Проведен капитальный ремонт 26 пожарных водоемов |
| 7.3. | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 2011-2013 | Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города | Профинансированы мероприятия на сумму 895,8 тыс. руб. Приобретены стенды для школ и детских садов "Детям о пожаре" – 16 шт., "Умей действовать в ЧС" – 48 шт., знаки безопасности на воде –294 шт.; установлено 69 металлических конструкций под знаки безопасности на воде; распространено среди жителей города 49 тыс. шт. памяток "Меры безопасности на воде" |
| 7.4. | Проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | 2011-2013 | Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города | Осуществлено 2349 выездов спасателей, обучено 1527 чел. на городских курсах ГО и ПБ. В целях гражданской обороны приобретено материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на сумму 398,8 тыс. руб. |
| 7.5. | Проведение мероприятий по капитальному ремонту защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города | Проведен капитальный ремонт объектов гражданской обороны на сумму 7370,1 тыс. руб.; отремонтирован городской защищенный пункт управления по ул. Логинова, д.3 |
| 7.6. | Реализация долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "город Архангельск" на 2012-2014 годы" | 2012-2013 | Отдел административных органов мэрии города; муниципальные учреждения культуры; муниципальные образовательные учреждения | Приобретены и смонтированы системы наружного видеонаблюдения в МУК КЦ "Бакарица", МУК "АГКЦ"; приобретены 33 барьера для проведения мероприятий с массовым пребыванием населения; закуплены и установлены электронные тренажеры в кабинеты основ безопасности жизнедеятельности МБОУ "СОШ № 51", "СОШ № 35", "Общеобразовательная гимназия № 24" |
| 7.7. | Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Архангельск" на 2012-2013 годы" | 2012-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Выполнены работы по обустройству светофорным объектом перекрестка ул. 23-й Гвардейской дивизии; по монтажу 164 п.м. барьерных ограждений на ул. Победы между опорами освещения № 208-2014; по обустройству пешеходных переходов дорожными знаками (88 шт.) на щитах с флюоресцентным покрытием; на базе МБОУ "СОШ № 50" создан специализированный класс по обучению детей и подростков безопасным навыкам поведения на дороге |
| 8. | Строительство жилья и социальных объектов |  |  |  |
| 8.1. | Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в г. Архангельске на 2012-2014 годы" | 2012-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Согласно муниципальному контракту от 31.05.2012 № 47-С подрядчиком ООО "СК-Сервис" ведется строительство 1-й очереди трёх 12-квартирных жилых домов по ул. Конзихинской общей площадью 1763,4 кв.м (36 квартир). Работы в 2012 году не завершены по причине необходимости корректировки проекта из-за изменения конструкции фундамента домов на основании результатов динамических испытаний в период забивки первых свай. По откорректированному графику завершение работ - в начале 2013 г. |
| 8.2. | Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие жилищного строительства, коммунальной и инженерной инфраструктурой на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | В рамках реализации Программы выполнено: 1) разработаны и согласованы проекты наружных сетей газоснабжения, радиофикации и телефонизации строящихся 4-х жилых домов по ул. Вычегодской - ул. Пограничной; 2) выполнены работы по строительству наружных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, газоснабжение) по ул. Доковской, за исключением сетей наружного освещения домов и монтажа КНС; 3) МУП "Водоканал" выполнены работы по прокладке сетей водоснабжения и канализации в районе ул. Вычегодской – Пограничной; 4) введена в эксплуатацию 2-ая очередь многоэтажного жилого дома по ул. 40 лет Великой Победы в Северном территориальном округе общей площадью 6597 кв.м (108 квартир) |
| 8.3. | Реализация долгосрочной целевой программы "Установка детских игровых площадок в городе Архангельске на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | Администрации территориальных округов мэрии города | Установлено 17 детских игровых площадок по 7 территориальным округам, в том числе Исакогорский и Цигломенский - 2; Варавино-Фактория - 2; Майская горка - 2; Ломоносовский - 4; Соломбальский - 2; Северный - 2; Маймаксанский - 3 |
| 8.4. | Проектирование и строительство школы на о.Бревенник | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Разработана проектная документация на строительство школы |
| 8.5. | Проектирование и реконструкция стадиона МОУ ДОД "ДЮСШ № 6" | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы |
| 8.6. | Проектирование и строительство (реконструкция) бань в жилых районах 2, 14 и 21 лесозаводов | 2011-2012 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | 1) Баня в жилом районе 2 лесозавода в территориальном округе Варавино-Фактория по ул. Тарасова, 11: выполнены работы нулевого цикла, начаты работы по возведению наружных стен; выполнены работы по строительству наружных инженерных сетей; 2) баня в жилых районах 14 и 21 лесозаводов в Соломбальском округе: выполнены работы по строительству бани и наружных сетей; объект готовится к вводу в эксплуатацию; благоустройство территории бани запланировано на летний период 2013 года |
| 9. | Градостроительство |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка проектов планировки районов города Архангельска | 2011-2013 | Департамент градостроительства мэрии города | - В 2012 году завершена разработка проектов планировки районов "Варавино- Фактория" и "Майская горка" |
| 9.2 | Подготовка проекта границ населенных пунктов, входящих в состав МО "Город Архангельск" |  |  | Мероприятия по выполнению землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, а также границ частей населенных пунктов муниципального образования "Город Архангельск" выполнены в полном объеме |
| 9.3. | Формирование участков застроенной территории с целью их развития | 2011-2013 поэтапно | Департамент градостроительства мэрии города | Разработана и принята решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 городская адресная Программа развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы". На основании указанной адресной программы в отношении семи застроенных территорий по результатам аукционов заключены договоры об их развитии; в отношении 12-ти застроенных территорий приняты решения об их развитии |
| 10. | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 10.1. | Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от природного газа на 2012-2014 годы" | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | 1) Котельная мощностью 7,5 МгВт построена ОАО "Газпромэнергогаз" и введена в эксплуатацию с 09.01.2013; 2) изготовлен технический паспорт на газораспределительные сети и газораспределительный пункт в жилом районе завода силикатного кирпича |
| 10.2. | Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Ремонт фундаментов деревянных многоквартирных домов муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы" | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | В соответствии с утвержденным Перечнем многоквартирных домов ремонт фундаментов выполнен в 10 домах в полном объеме. В процессе проведения работ на 2 домах (во избежание обрушения конструктивных элементов зданий и невозможности доступа к свайному основанию под внутренними стенами квартир) были откорректированы объемы работ и внесены изменения в дефектные ведомости и сметы. Постановлением мэрии города от 02.11.2011 № 512 утверждена долгосрочная целевая программа "Ремонт фундаментов деревянных многоквартирных домов муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы" |
| 10.3. | Реализация долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы" | 2011-2013 | Служба заместителя мэр города по городскому хозяйству; департамент образования мэрии города; управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города; управление культуры и молодежной политики мэрии города; управление по физической культуре и спорту мэрии города | Проведены энергетические обследования зданий: 111 муниципальных учреждений образования, 5 социальных учреждений, 18 учреждений культуры; проведен энергоаудит по 10 учреждениям физической культуры и спорта; приобретены 1515 энергосберегающих ламп, 40 сенсорных приборов включения освещения; оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов 6 муниципальных учреждений образования |
| 10.4. | Реализация долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2014 годы" | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города; департамент муниципального имущества мэрии города | Установлены общедомовые приборы учета в многоквартирных домах: по тепловой энергии – 109 ед., по электроэнергии – 382 ед., по воде – 45 ед.; установлены поквартирные приборы учета в многоквартирных домах: по электроэнергии – 1712 ед.; по воде- 28807 ед.; по газу – 3184 ед.; составлено 5 энергетических паспортов многоквартирных домов; организованы курсы повышения квалификации членов ТСЖ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обучено 25 старост жилых домов |
| 10.5. | Реализация долгосрочной целевой программы "Установка регуляторов давления и температуры в тепловых узлах многоквартирных домов муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2012 годы" | 2011-2012 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Постановлением мэрии города от 19.12.2011 № 626 Программа прекратила свое действие с 1 января 2012 г. |
| 10.6. | Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Проведен ремонт общедомового имущества многоквартирных домов на сумму 192,1 млн. руб. |
| 10.7. | Создание равных условий для работы управляющих организаций в сфере жилищного хозяйства | 2011 - 2013 | Департамент городского хозяйства мэрии, МУ "Информационно-расчетный центр" | Организовываются открытые конкурсы по отбору управляющих компаний. Еженедельно в мэрии города проводятся совещания с руководителями управляющих компаний. Одним из вопросов, рассматриваемых на совещаниях, является обеспечение качества предоставляемых услуг населению. МУ "Информационно-расчетный центр" от имени мэрии города Архангельска участвует в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах по установлению размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
| 10.8. | Благоустройство кладбищ | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Работы по содержанию мест захоронения (содержание дорожек, тротуаров, вывоз ТБО, свод аварийных деревьев) выполнены в полном объеме |
| 10.9. | Содействие в организации работы по созданию ТСЖ | 2011-2013 | Департамент городского хозяйства мэрии города | Организуются семинары для председателей ЖСК, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам выбора способа управления домом – ТСЖ. Проводится разъяснительная работа с ЖСК, потребительскими кооперативами о необходимости приведения учредительных документов в соответствие с действующим законодательством |
| 10.10. | Содействие в реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, направленных на модернизацию инженерной инфраструктуры города | 2011 - 2013 | Департамент городского хозяйства мэрии города, организации коммунального комплекса города | Решением Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года |
| 11. | Транспортное обслуживание населения и дорожное хозяйство |  |  |  |
|  | Оптимизация маршрутной сети города | 2012-2013 | Департамент городского хозяйства мэрии города | Распоряжением заместителя мэра города от 29.12.2012 № 3339р утверждена ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы", одним из мероприятий которой является оптимизация маршрутной сети |
| 11.1. | Совершенствование процедуры конкурсного отбора перевозчиков | 2011-2013 | Департамент городского хозяйства мэрии города | Разработано внесение изменений в Положение о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" |
| 11.2. | Развитие системы диспетчерского управления движением пассажирского транспорта | 2011-2013 | Департамент городского хозяйства мэрии города | По состоянию на 01.01.2013 оборудовано системой ГЛОНАСС/GPS 282 ед. транспорта, что составляет 61,3 % |
| 11.3. | Создание электронной базы расписаний городского пассажирского транспорта | 2011 | Департамент городского хозяйства мэрии города | Электронное расписание по городским маршрутам размещено на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в разделе "Городское хозяйство" (подраздел "Автобусные маршруты городского пассажирского транспорта") |
| 11.4. | Капитальный и текущий ремонт дорожного покрытия | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Финансирование мероприятий по капитальному и текущему ремонту дорог в 2012 году не предусмотрено |
| 11.5. | Реализация долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2012 годы" | 2011-2012 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов выполнен на 33 объектах; отремонтировано 57 тыс. кв.м асфальтобетонного покрытия |
| 11.6. | Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы" | 2012-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Начаты работы по строительству автомобильной дороги по ул. Выучейского от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской; разработана проектная документация по реконструкции пр. Обводный канал от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян и по реконструкции пр. Московского от ул. Смольный Буян до ул. П. Усова; разрабатывается проектно-сметная документация по строительству дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска и по капитальному ремонту пр.Ленинградского на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков |
| 12. | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 12.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Экология города Архангельска (2010-2012 годы)" Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Экология города Архангельска (2013-2015 годы)" | 2011-2012 2012-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Откорректирован общегородской сводный том "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы города Архангельска" в части обновления информации о выбросах автотранспорта; выполнены расчет максимальных приземных концентраций вредных (загрязняющих) веществ, создаваемых выбросами промышленных предприятий, экологический мониторинг городской свалки; завершены мероприятия по инвентаризации растительности (полевые и камеральные работы) по трем объектам: сквер Победы, сквер у кинотеатра "Мир", набережная Северной Двины от ул. Свободы до ул. Садовой; проведены 4 семинара-консультации на темы "Управление отходами производства и потребления", "Природоохранное и санитарное законодательство в области обращения с отходами" и др.; подготовлен сборник "Состояние окружающей среды в МО "Город Архангельск" в 2011 году Распоряжением заместителя мэра города Архангельска от 21.02.2013 № 388р утверждена ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска (2013-2015годы)" |
| 12.2. | Проектирование и строительство полигона для захоронения отходов | 2012-2013 |  | Работы по проектированию не начаты в связи с тем, что не оформлен земельный участок для размещения полигона, находящийся в границах Приморского района |
| 13. | Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |
| 13.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Архангельске на 2010-2012 годы" Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Архангельске на 2013-2015 годы" | 2011-2012 2012-2013 | Департамент экономики мэрии города; департамент муниципального имущества мэрии города; отдел учета и отчетности мэрии города; управление по внешним связям и туризму мэрии города; ГКУ Архангельской области "Центр занятости населения г. Архангельска"; ИКОП на базе ООО Архангельское агентство поддержки предпринимательства "Бинар" | Мероприятия Программы в 2012 году выполнены в полном объеме. В 2012 году на реализацию мероприятий Программы за счет средств городского бюджета направлено 2 000 тыс. рублей. Из средств областного и федерального бюджетов в 2012 году привлечено 7740 тыс. рублей. В рамках Программы для предпринимателей города проведены обучающие семинары, конференции, "круглые столы" по актуальным вопросам предпринимательской деятельности, предоставлялись субсидии. Предоставлялись субсидии на открытие своего дела в размере до 300 тыс. рублей. По результатам конкурса субсидии получили 13 начинающих предпринимателей на общую сумму 3 675 тыс. рублей. Предоставлялись субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, связанных с приобретением лицензионных программных продуктов (предоставлены субсидии 28 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 747,5 тыс. рублей); участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях (представлены субсидии 11 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 355,5 тыс. рублей); реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий и оборудования, а также затраты на присоединение к объектам электросетевого хозяйства до 100 кВт. (предоставлены субсидии 6 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 049,5 тыс. рублей); подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров (предоставлены субсидии 13 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 333,9 тыс. рублей). За 2012 год проведено пять 2–х дневных семинаров по основам предпринимательской деятельности для граждан, относящихся к социально незащищенным группам населения; обучение прошли 232 человека. Распоряжением заместителя мэра города от 19.12.2012 № 3140р утверждена ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Архангельске на 2013-2015 годы" |
| 13.2. | Организация деятельности Совета по предпринимательству при мэре города Архангельска | 2011-2013 | Департамент экономики мэрии города | Все значимые для предпринимательства вопросы, а также принимаемые нормативные акты рассматриваются на заседаниях Совета по предпринимательству при мэре города Архангельска и постоянно действующей рабочей группы. В 2012 году состоялось 7 заседаний рабочей группы Совета по предпринимательству при мэре города и 1 заседание Совета по предпринимательству при мэре города Архангельска. В соответствии с решением Совета по предпринимательству создана рабочая группа, которая рассматривала в течение года все поступившие заявления арендаторов муниципального имущества о включении или исключении арендуемых помещений из Перечня имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. Совместно с Советом по предпринимательству при мэре города проведена X конференция предпринимателей города Архангельска на тему "Перспективы развития малого и среднего бизнеса города Архангельска", 2 "круглых стола", 3 семинара для предпринимателей города |
| 14. | Потребительский рынок товаров и услуг |  |  |  |
| 14.1. | Проведение анализа состояния потребительского рынка на территории города | 2011-2013 | Управление по торговле и услугам населению мэрии города | Проведен анализ состояния потребительского рынка города. На 01.01.2013 обеспеченность населения города торговыми площадями составляет 800 кв.м на 1000 жителей (153% к нормативу), в том числе по территориальным округам: Ломоносовский - 1290 кв.м на 1000 жителей; Октябрьский -1130 кв.м на 1000 жителей; Варавино-Фактория – 880 кв.м на 1000 жителей; Майская Горка – 580 кв.м на 1000 жителей; Соломбальский – 570 кв.м на 1000 жителей; Северный – 300 кв.м на 1000 жителей; Исакогорский, Цигломенский – 170 кв.м на 1000 жителей; Маймаксанский – 150 кв.м на 1000 жителей. Обеспеченность посадочными местами на предприятиях общественного питания составляет 40,9 пос. мест на 1000 чел. (102,2% к нормативу), в т.ч. по территориальным округам: Ломоносовский – 77,4 пос. места на 1000 чел.; Октябрьский - 68,3 пос. места на 1000 чел.; Варавино-Фактория – 17,86 пос. мест на 1000 чел.; Майская Горка – 19,87 пос. мест на 1000 чел.; Соломбальский – 24,85 пос. мест на 1000 чел.; Северный – 19,65 пос. мест на 1000 чел.; Исакогорский, Цигломенский – 3,66 пос. места на 1000 чел.; Маймаксанский – 4,95 пос. места на 1000 чел. Количество объектов нестационарной торговли (павильонов, киосков, тонаров) – 458; мест на розничных рынках – 1011. Обеспеченность бытовыми услугами составляет 11 рабочих мест на 1000 чел. (122% к нормативу), в том числе в разрезе территориальных округов: Ломоносовский – 23,61 раб. мест на 1000 чел.; Октябрьский - 18,27 раб. мест на 1000 чел.; Варавино-Фактория – 4,95 раб. мест на 1000 чел.; Майская Горка – 13,56 раб. мест на 1000 чел.; Соломбальский – 8,43 раб. мест на 1000 чел.; Северный – 6,19 раб. мест на 1000 чел.; Исакогорский, Цигломенский – 5,46 раб. мест на 1000 чел.; Маймаксанский – 3,14 раб. мест на 1000 чел. |
| 14.2. | Организация тематических ярмарок, предоставление мест для организации сезонной торговли фруктами и овощами | 2011-2013 по графику | Управление по торговле и услугам населению мэрии города; администрации территориальных округов мэрии города | Организованы и проведены 44 ярмарки: "рыбные" и "картофельные", сельскохозяйственные, а также ремесленников в День города, в дни проведения Маргаритинской ярмарки, в день празднования Масленицы |
| 14.3. | Планирование вновь размещаемых предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребительского спроса | 2011-2013 | Управление по торговле и услугам населению мэрии города; департамент муниципального имущества мэрии города | При согласовании строительства, изменения разрешенного вида использования земельного участка даются рекомендации по использованию площадей для организации работы предприятий торговли и общественного питания, оказания отдельных видов бытовых услуг в соответствии с действующими нормативами и спросом населения |
| 14.4. | Определение мест для размещения тонаров предприятий пищевой промышленности и организации торговли собственной продукцией | постоянно | Управление по торговле и услугам населению мэрии города; администрации территориальных округов мэрии города | Для организации торговли собственной продукций предприятиям пищевой промышленности в 2012 году было отведено 78 мест на территории города |
| 14.5. | Проведение бесплатных семинаров, совещаний с руководителями торговли и общественного питания в целях ориентирования на под держание конкурентоспособности предприятий, повышение качества товаров и услуг | постоянно | Управление по торговле и услугам населению мэрии города | Проведено 4 бесплатных семинара и 5 совещаний с руководителями торговли и общественного питания, направленных на поддержание конкурентоспособности предприятий, повышение качества товаров и услуг |
| 14.6. | Проведение конкурсов среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 2011-2013 | Управление по торговле и услугам населению мэрии города | Проведены ежегодный городской конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания "Новогодний Архангельск"; городской смотр-конкурс на лучшее озеленение прилегающей территории предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания "С любовью к городу"; городской конкурс профессионального мастерства "Лучший работник предприятий бытового обслуживания населения", конкурсы профессионального мастерства "Лучший повар предприятия общественного питания в 2012 году" и "Лучший работник розничной торговли" |
| 14.7. | Проведение акций по предоставлению бытовых услуг по льготным ценам (для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, пенсионеров) | В течение года | Управление по торговле и услугам населению мэрии города | В акциях по льготному обслуживанию социально незащищенных слоев населения приняло участие 130 предприятий бытового обслуживания и торговли, в том числе: к Дню пожилого человека – 19; к Дню Победы – 50; к международному Дню инвалидов – 61. По социально значимым услугам были предоставлены скидки |
| 14.8. | Проведение консультаций по вопросам соблюдения Правил бытового обслуживания на местах оказания услуг | 2011-2013 | Управление по торговле и услугам населению мэрии города | Проведено 120 консультаций по вопросам соблюдения Правил бытового обслуживания на местах оказания услуг. Руководителями предприятий приняты меры по устранению выявленных нарушений |
| 14.9. | Формирование и ведение торгового реестра | 2012 |  | В соответствии с постановлением мэра города от 27.01.2012 № 37 начато формирование торгового реестра; в течение года в торговый реестр внесен 21 торговый объект |
| 14.10. | Мониторинг цен на социально значимые продукты питания | еженедельно | Управление по торговле и услугам населению мэрии города | Мониторинг цен на социально значимые продукты питания проводился в 2012 году еженедельно |
| 14.11. | Привлечение субъектов предпринимательства к участию в проведении городских мероприятий | В течение года | Управление по торговле и услугам населению мэрии города | В течение 2012 года предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания привлекались к участию в социальных проектах, проведению городских праздников, благоустройству прилегающих территорий (участие в субботниках, озеленение территории, новогоднее оформление) |
| 14.12. | Оказание содействия органам государственной статистики в проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей | 2011-2013 | Управление по торговле и услугам населению мэрии города | Информация о необходимости принятия участия в проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей) доведена до сведения руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей |
| 15. | Международное сотрудничество и туризм |  |  |  |
| 15.1. | Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в городе Архангельске на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | Управление по внешним связям и туризму мэрии города | Подготовлен и размещен в туристском информационном вестнике Архангельской региональной туристической ассоциации "Мир путешествий Поморья" информационный материал о политике МО "Город Архангельск" в сфере развития въездного туризма. Разработан макет и выпущена в тираж информационно-рекламная брошюра "Паспорт туриста" (4500шт.). Создан и размещен рекламно-информационный ролик об Архангельске и его окрестностях на телеканалах "Москва-24", "Санкт-Петербург", "ТВ-7 Вологда". Организована презентация туристско-рекреационного потенциала города Архангельска в рамках Международной туристической выставки "Интурмаркет" (ITM)-2012 г. Москва |
| 15.2. | Развитие партнерских отношений с городами-побратимами | 2011-2013 | Управление по внешним связям и туризму мэрии города | В течение 2012 г. была продолжена работа по поддержанию и развитию сотрудничества с городами-побратимами (11 городов в 9 странах мира). В июне 2012 г. подписан договор о сотрудничестве с г. Ашдодом (Израиль) Осуществлены многочисленные визиты в города–побратимы и в г. Архангельск представителей различных общественных организаций, творческих и спортивных коллективов |
| 16. | Управление муниципальным имуществом |  |  |  |
| 16.1. | Подготовка технической документации и регистрация на праве собственности за муниципальным образованием "Город Архангельск" объектов недвижимости: находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск"; выявленных как бесхозяйные объекты; - выморочное имущество (жилищный фонд) | 2011-2013 | Департамент муниципального имущества мэрии города | За 2012 год подготовлено технической документации на 413 объекта недвижимости. Зарегистрированы на праве собственности за муниципальным образованием "Город Архангельск" объекты недвижимости: находящиеся в собственности муниципального образования "Город Архангельск" – 722 объекта; выявлены как бесхозяйные – 10 объектов; выморочное имущество – 13 объектов; прочие объекты – 699 объектов |
| 16.2. | Минимизация затрат по содержанию и эксплуатации объектов казны, принадлежащих на праве собственности муниципального образования "Город Архангельск" | 2011-2013 | Департамент муниципального имущества мэрии города | В 2012 году были приняты решения по передаче имущества, числящегося в казне муниципального образования "Город Архангельск", муниципальным предприятиям: МУП "Горсвет" - сети наружного освещения общей протяженностью 1402 м; сети наружного освещения к вновь построенному детскому саду по ул. Первомайской, д.8, корп. 1; электроустановка наружного освещения дошкольного учреждения по пр. Ленинградскому, д.341, корп. 2; 7 светофорных объектов; МУП "Архкомхоз" - сети ливневой канализации: к вновь построенному детскому саду по ул. Первомайской, д.8, корп. 1 общей протяженностью 94 м; в Северном округе - общей протяженностью 3710,75 м; к вновь построенному жилому дому по ул. 40 лет Великой Победы; маркировочная машина; 5 единиц автотранспортной техники; МУП "Водоканал" - сети канализации общей протяженностью 2212,6 м, водопровод общей протяженностью 5364,7 м, ВНС к вновь построенному жилому дому по ул. 40 лет Великой Победы, д.5, корп.2 |
| 16.3. | Осуществление контроля за использованием муниципального имущества казны города, имущества, переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям, и имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями | 2011-2013 | Департамент муниципального имущества мэрии города | За 2012 год было проведено 46 проверок использования муниципального имущества; нарушений не выявлено |
| 16.4. | Определение перечня объектов, подлежащих приватизации в соответствии с законодательством | 2011-2013 | Департамент муниципального имущества мэрии города | На 2012 год сформирован перечень из 43 объектов, подлежащих приватизации |
| 16.5. | Реализация долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт нежилых зданий, числящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы" | 2011-2013 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент муниципального имущества мэрии города | Выполнен ремонт кровли здания по ул. Воронина, д.29, кор.2., также подготовлена проектная документация на ремонт теплового узла с установкой прибора учета тепловой энергии. Выполнены работы по ремонту фасада здания и ремонту теплового узла здания по ул. Попова, д. 18 |
| 17. | Бюджетная политика муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |
| 17.1. | Мониторинг поступления доходов городского бюджета в разрезе главных администраторов доходов городского бюджета | 2011-2013 (ежекварт.) | Департамент финансов мэрии города | В течение года ежемесячно проводился анализ поступления доходов в городской бюджет по каждому главному администратору и в целом, составлялась ожидаемая оценка поступления доходов в городской бюджет, анализ исполнения ожидаемого поступления доходов. На постоянной основе осуществлялось взаимодействие с ИФНС России по г. Архангельску и администраторами неналоговых доходов по обеспечению поступлений доходов в городской бюджет и взысканию задолженности. С целью снижения задолженности по платежам в городской бюджет организовано 12 заседаний комиссии при мэре города Архангельска по своевременному поступлению платежей в бюджет, в результате сумма погашенной задолженности составила 8,7 млн. руб. |
| 17.2. | Раздельное планирование ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств | 2011-2013 ежегодно | Департамент финансов мэрии города; главные распорядители средств городского бюджета | В соответствии с Положением о планировании бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным распоряжением директора департамента финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города Архангельска от 25.05.2010 № 1р, планирование ассигнований осуществлялось раздельно на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств |
| 17.3. | Расширение сферы применения целевых программ при формировании и исполнении городского бюджета | 2011-2013 | Департамент экономики мэрии города; главные распорядители средств городского бюджета | В 2012 году на территории муниципального образования "Город Архангельск" действовала 31 долгосрочная целевая программа, 1 городская целевая программа, 1 городская адресная программа, в т.ч. в области образования, культуры, спорта и социальной политики - 14 программ, в городском хозяйстве - 13, в других отраслях - 6. На выполнение целевых программ в 2012 году направлено 427,4 млн. руб. из городского бюджета. Постановлением мэрии города от 05.07.2012 №186 утвержден Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск", их формирования и реализации. Постановлением мэрии города от 05.07.2012 № 188 утверждена методика оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск". Внесены изменения в постановление мэрии города от 15.06.2011 № 274 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск". В 2012 году разработаны и утверждены 7 ведомственных целевых программ |
| 17.4. | Внедрение в практику бюджетного планирования докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска | 2011-2013 | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города Архангельска | В соответствии с постановлением мэрии города от 02.02.2010 № 50 "О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска" "пилотными" органами мэрии города по разработке докладов о результатах и основных направлениях деятельности (далее - ДРОНД) в 2012 году было 9 органов мэрии города. В декабре 2012 года на заседании комиссии мэрии города Архангельска по оценке результативности деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска ДРОНДы рассмотрены и одобрены |
| 17.5. | Совершенствование практики применения муниципальных заданий | 2011-2013 | Департамент финансов мэрии города; органы, ответственные за оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Распоряжением директора департамента финансов мэрии города Архангельска от 17.08.2012 № 29р утверждена новая форма Сводного отчета о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Реализована возможность формирования муниципальных заданий, отчетов об исполнении муниципального задания и сводных отчетов об исполнении муниципальных заданий в системе управления бюджетным процессом "Смарт-бюджет" мэрии города Архангельска |
| 17.6. | Реструктуризация сети муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" | 2011-2013 | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города Архангельска | Правовые акты, необходимые для реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", разработаны в полном объеме. В соответствии с постановлением мэра города Архангельска от 23.04.2012 № 70 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического направления" по итогам государственной аккредитации переименовано в МБОУ "Общеобразовательная гимназия № 24". В соответствии с постановлением мэрии города от 09.10.2012 № 332 МБУ "Центр защиты прав несовершеннолетних" реорганизовано путем присоединения к МБУ "Центр охраны прав детства". Постановлением мэрии города от 28.02.2012 № 100 создано МБДОУ МО "Город Архангельск" "Детский сад № 7 "Семицветик" |
| 18. | Совершенствование управления и повышения эффективности деятельности мэрии города Архангельска |  |  |  |
| 18.1. | Проведение оценки эффективности деятельности органов мэрии города согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" | 2011-2013 | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города | В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 мэрией города Архангельска подготовлен доклад главы муниципального образования "Город Архангельск" – мэра города Архангельска Павленко В.Н. о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности органов местного самоуправления за 2011 год. Доклад размещен на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" |
| 18.2. | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения функций муниципального контроля | 2011-2013 | Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Архангельска | Разработано 38 административных регламентов предоставления муниципальных услуг |
| 18.3. | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг (функций) | 2011-2013 | Департамент организационной работы, информационных ресурсов и систем мэрии города | Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии города Архангельска и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", утвержден распоряжением мэрии города от 17.12.2010 № 2272р. Информация по 38 муниципальным услугам размещена в реестре муниципальных услуг и на интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" |
| 18.4. | Развитие интернет-портала для взаимодействия с населением и организациями города | 2011-2013 | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города Архангельска | Сформированы новые разделы интернет-портала, внедрены сайт "Городское хозяйство Архангельска", сайт "Спортивный Архангельск". Обеспечено размещение сведений о муниципальных услугах муниципального образования "Город Архангельск" на интернет-портале. Разработан новый программный комплекс управления интернет-порталом |
| 18.5. | Организация обучения (повышение квалификации) муниципальных служащих мэрии города Архангельска | 2011-2013 (в течение года) | Управление муниципальной службы и кадров мэрии города | Правительством Архангельской области на базе Архангельского регионального ресурсного центра и САФУ были организованы курсы повышения квалификации, для участия в которых направлялись работники мэрии города (служащие мэрии города прошли обучение в рамках 6 программ); организовано обучение служащих департамента городского хозяйства мэрии города по программе "Работа с населением в системе муниципальной службы"; организовано обучение руководителей и заместителей руководителей органов мэрии города по программе "Охрана труда" (обучено 50 чел.) |
| 18.6. | Содействие реализации социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) | 2011-2013 | Департамент экономики мэрии города | По состоянию на 01.01.2013 на территории МО "Город Архангельск" зарегистрированы и осуществляют деятельность четыре территориальных общественных самоуправления (ТОС). Финансовая помощь со стороны муниципалитета органам ТОС оказывалась в виде предоставления субсидий из городского бюджета на реализацию социально значимых проектов. Для этих целей в городском бюджете в 2012 году было предусмотрено 2 млн. рублей. В соответствии с решением экспертного совета при департаменте экономики по рассмотрению проектов ТОС в 2012 году субсидии предоставлены на реализацию следующих проектов ТОС: 1. Проект ТОС "Первый" - "Парк как современный и эстетичный центр отдыха жителей микрорайона". Размер субсидии из городского бюджета составил 493,0 тыс. рублей. В результате реализации проекта осуществлено благоустройство парка им. В.И. Ленина поселка лесозавода № 3 в территориальном округе Майская горка, в рамках которого выполнены работы по озеленению территории парка, установке детского игрового комплекса, скамеек, устройству покрытий из тротуарной плитки, перед памятником В.И. Ленину. 2. Проект ТОС "Хабарка"- "Отсыпка дороги шлаком на острове Хабарка". Размер субсидии из городского бюджета составил 244,8 тыс. рублей. В рамках проекта произведена отсыпка шлаком 1732 кв.м дорог к социально значимым объектам острова Хабарка. 3. Проект ТОС "Хабарка" – "Изготовление и устройство полоскалок на острове Хабарка". Размер субсидии из городского бюджета составил 271,1 тыс.рублей. В рамках проекта выполнены работы по оборудованию трех мест для полоскания белья. 4. Проект ТОС "Кего" – "Благоустройство мест для полоскания белья на острове Кего". Размер субсидии из городского бюджета составил 304,8 тыс. рублей. В рамках проекта выполнены работы по оборудованию двух мест для полоскания белья. 5. Проект ТОС "Кего" – "Благоустройство площадки перед поликлиникой на острове Кего". Размер субсидии из городского бюджета составил 193,3 тыс. рублей. В рамках проекта выполнены работы по устройству деревянного тротуара, площадки и скамеек перед поликлиникой на острове Кего. 6. Проект ТОС "Лесной порт" – "Устройство дренажной канавы с устройством деревянных тротуаров от жилого дома № 16 до жилого дома № 18". Размер субсидии из городского бюджета составил 493,0 тыс. рублей. По проекту восстановлено 224 кв. м деревянных тротуаров с устройством подтротуарного лотка для водоотведения сточных вод с прилегающей территории вдоль указанных жилых домов. Средства освоены в полном объёме в размере 2 млн. рублей. Постановлением мэрии города Архангельска от 18.10.2012 № 345 утверждена долгосрочная целевая программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы". |
| 18.7. | Расширение диалога органов местного самоуправления с населением города | 2011-2013 (в течение года) | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города Архангельска | В 2012 году мэром города и заместителями мэра в ходе личного приёма было рассмотрено 210 обращений граждан. Всем обратившимся оказана помощь в решении поставленных вопросов, даны необходимые разъяснения. Всего за 2012 год мэром города Архангельска, заместителями мэра города, руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города было принято 1837 граждан. В мэрии города работает телефон "горячей линии" по вопросам задолженности по заработной плате |
| 18.8. | Развитие и модернизация существующих автоматизированных информационных систем, внедрение новых АИС | 2011-2013 | Департамент организационной работы, информационных ресурсов и систем мэрии города | С 1 января 2012 г. в муниципальном образовании "Город Архангельск" внедрена новая система управления бюджетным процессом "Смарт Бюджет". Внедрены новые подсистемы автоматизированной информационной системы управления муниципальным имуществом "Карта учета" и "Администрирование платежей". Разработан и внедрен программный модуль "Разрытия" в составе приложения "Дороги МО "Город Архангельск". Введен в эксплуатацию программный блок "Маршруты городского пассажирского транспорта". Разработан механизм обновления программных модулей в системе "Мониторинг городского хозяйства". Проведена доработка форм отчетов блока "Учет обращений граждан" автоматизированной системы корпоративного документооборота. Организован класс программно-технической поддержки представителей муниципальных заказчиков для работы с общероссийским официальным сайтом и электронными торговыми площадками. Организовано 32 новых автоматизированных рабочих места в органах мэрии города |
| 18.9. | Развитие сети телекоммуникаций | 2011-2013 2011,2013 | Департамент организационной работы, информационных ресурсов и систем мэрии города | Произведено разделение локальной вычислительной сети мэрии города на поэтажные сети. Развернуты сегменты локальной вычислительной сети мэрии в новых помещениях департамента городского хозяйства и Архангельской городской Думы. Приобретено и установлено четыре новых сервера. Введена в эксплуатацию линия оптоволоконной связи до здания администрации Маймаксанского территориального округа. Развернута первая очередь беспроводной сети в здании мэрии города |
| 18.10. | Строительство технологической платформы для оказания услуг населению | 2011-2013 | Департамент организационной работы, информационных ресурсов и систем мэрии города | Разработан и опробован механизм обмена информацией в процессе предоставления и исполнения муниципальных услуг в электронном виде между Автоматизированной системой корпоративного документооборота и системой межведомственного электронного взаимодействия Государственного автономного учреждения Архангельской области "Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области". Создан защищенный канал связи между мэрией города и региональным сегментом электронного правительства. Организованы каналы связи до удаленных пользователей локальной вычислительной сети мэрии города (Цигломенский и Исакогорский территориальные округа). |

_________________