"Приложение № 5

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного
для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе
"Город Архангельск"

**ПЛАН
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Годы реализации программы | Всего расселяемая площадь жилых помещенийкв. м | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений |
| расселяемая площадькв. м | в том числе | Строительство многоквартирных домов |
| выкуп жилых помещений у собственников | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд |
| расселяемая площадькв. м | расселяемая площадькв. м | расселяемая площадькв. м | площадь построенных жилых помещенийкв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: |
| 1 | 2019 | 2 808,67 | 2 808,67 | 2 136,57 | - | 672,10 | - |
| 2 | 2020 | 5 688,52 | 5 688,52 | 5 474,92 | - | 213,60 | - |
| 3 | 2021 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | - | - | - |
| 4 | 2022 | 54 645,30 | 21 486,30 | 21 486,30 | - | - | 33 159,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 2023 | 6 716,84 | 6 716,84  | 6 005,15 | - | 711,69 | - |
| 6 | 2024 | 851,80 | 851,80 | 851,80 | - | - | - |
| 7 | 2025 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | - | - | - |
|   | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование без средств Фонда. в т.ч.: |
| 8 | 2019 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | - | - | - |
| 9 | 2024 | 979,70 | 979,70 | - | 979,70 | - | - |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного
для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск"

**ПЛАН**

**мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года в рамках подпрограммы 1**

**"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым**

**до 1 января 2017 года"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год реализации программы | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Количество расселяемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан, ед. | Расселяемая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан, кв. м |
|
|
| 1 | 2019 | 203 | 96 | 3 881,57 |
| 2 | 2020 | 253 | 240 | 5 688,52 |
| 3 | 2021 | 289 | 124 | 5 040,00 |
| 4 | 2022 | 666 | 292 | 20 845,00 |
| 5 | 2023 | 370 | 185 | 6 716,84 |
| 6 | 2024 | 30 | 27 | 851,80 |
| 7 | 2025 | 17 | 11 | 374,00 |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_