Утверждена

# решением Архангельского

# городского Совета депутатов

# от 28.07.2008  № 702

## ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске

на 2009-2011 годы"

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009-2011 годы" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы» и иные федеральные, областные правовые акты; Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
| Заказчик Программы | служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |
| Основной разработчик Программы | управление строительства и капитального ремонта мэрии города |
| Цели и задачи Программы | переселение граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, в том числе по решению суда; ликвидация существующего в городе Архангельске непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, признанного таковым на 01 января 2007 г.; строительство и приобретение социального жилья для расселения и сноса непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, уменьшение доли аварийного жилищного фонда |
| Срок реализации и этапы реализации Программы | 2009-2011 годы; выполнение Программы осуществляется в один этап |
| Перечень основных мероприятий Программы | проектирование и строительство социального жилья |
| Исполнители основных мероприятий Программы | управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет 3508 млн. рублей. Основными источниками финансирования являются средства городского бюджета - 908 млн. рублей, в том числе по годам: 2009 год – 182 млн. рублей; 2010 год – 319 млн. рублей; 2011 год – 407 млн. рублей; Объемы финансирования Программы на 2009- 2011 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании городского бюджета на очередной финансовый год. Прогнозно: привлеченные средства, в том числе: областного бюджета – 864 млн. рублей; федерального бюджета (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; далее – средства Фонда) – 1736 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | строительство и ввод в эксплуатацию 71,8 тыс. кв.м социального жилья и переселение из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда 1343 семей; ликвидация на территории города непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда площадью более 92 тыс.кв.м, переселение из него более 4 тыс. человек |
| Контроль за исполнением Программы | контроль за исполнением Программы осуществляют заказчик Программы и Архангельский городской Совет депутатов |

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Городская целевая Программа "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009-2011 годы" разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.09.2001 № 675     «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865      «О подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в непригодном для проживания (аварийном) жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных для города Архангельска как и для большинства городов Российской Федерации. Значительная часть жилищного фонда в городе Архангельске сегодня не удовлетворяет потребностям населения не только по объему, но и по своему качеству.

Потенциальным источником увеличения аварийного жилья в настоящее время являются не только дома деревянного жилищного фонда, где нарушены санитарные нормы для проживания, но и дома первых массовых серий. Проблема реконструкции таких домов усложняется не столько моральным и физическим износом конструкций дома, сколько состоянием  внутренних инженерных сетей, нормативные сроки  эксплуатации которых исчерпаны.

В настоящее время в городе Архангельске непригодными для проживания (аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) признано 270 домов общей площадью жилых помещений     126019 кв.м, где зарегистрировано 5030 человек (приложение 2).

Расселение горожан из непригодного для проживания (аварийного) жилья из-за отсутствия жилой площади в городе  происходит очень медленно. Проживающие в непригодном для проживания (аварийном) жилищном фонде граждане, в основном, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилье. Более того, ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, понижает его инвестиционную привлекательность.

Годовой объем ввода жилья в городе достиг 0,208 кв. м на одного человека при среднем показателе по России – 0,302 кв. м.

Несмотря на увеличение объемов ввода жилья в Архангельске за последние годы, потребность в благоустроенном жилье остается очень высокой.  Рост объемов строительства жилья за счет средств населения сдерживается из-за высокой стоимости строительства и невысоких доходов подавляющей части населения. В связи с этим обозначается другой аспект жилищной проблемы: недостаточная платежеспособность населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий. Так, средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир в многоэтажных домах типовых серий на первичном рынке жилья в I квартале 2008 года составляла  42035,7 рублей, в то время как среднемесячная заработная плата одного работника за тот же период составила 18446,2 рублей.

Программа направлена на обеспечение граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, жильем, которое соответствует санитарно - техническим нормам и требованиям. Программа исходит из необходимости решения проблемы непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда с учетом возможностей бюджетного финансирования.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда будет осуществляться в соответствии с жилищным законодательством.

Решение проблемы обеспечения жильем граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, возможно только программно-целевым методом. Реализация Программы "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009-2011 годы" предполагает софинансирование из бюджетов всех уровней.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

переселение граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, в том числе по решению суда;

осуществление взаимосвязи Программы с другими программами и мероприятиями, при реализации которых решаются проблемы ликвидации непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда.

Основные задачи Программы:

ликвидация существующего в городе Архангельске непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, признанного таковым на 01 января 2007 года;

строительство и приобретение социального жилья для расселения граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, снос  непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, уменьшение доли аварийного жилищного фонда;

привлечение бюджетных средств для реализации мероприятий программы;

использование вторичного рынка жилья в целях переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

3. Сроки реализации Программы

Начало реализации Программы - 2009 год.

Окончание реализации Программы - 2011 год.

Выполнение Программы осуществляется в один этап.

4. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на достижение основной цели – переселение граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях. Для выполнения мероприятий Программы необходима концентрация ресурсов и привлечение средств из различных источников.

Программа включает в себя один основной раздел: строительство и ввод в эксплуатацию социального жилья с предоставлением данного жилья на условиях договоров социального найма гражданам, переселяемым из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда.

Программные мероприятия, содержащиеся в  приложение № 1 к настоящей Программе, приведенные в систему, имеют исполнителей, источники и объемы финансирования.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета с привлечением средств федерального (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) и областного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы составляет 3508 млн. рублей, в том числе:

средства городского бюджета - 908 млн. рублей;

средства областного бюджета - 864 млн. рублей;

средства федерального бюджета (средства Фонда) - 1736 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы на 2009 - 2011 годы за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов городского бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей городского бюджета.

Объекты капитального строительства, включенные в настоящую Программу, финансируются из городского бюджета в составе программной части городской инвестиционной программы капитальных вложений на соответствующий год.

Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется путем подписания соответствующих соглашений, договоров между заказчиком Программы (мэрией города Архангельска) и департаментом строительства Архангельской области.

Финансирование из федерального бюджета осуществляется по бюджетным заявкам администрации Архангельской области в федеральные целевые программы и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с учетом предложений мэрии города Архангельска на очередной финансовый год с соответствующим подтверждением.

Распределение

объемов финансирования Программы по источникам и годам

| № п/п | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (млн. руб.) | в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
|  | Всего по Программе | 3508 | 665 | 1243 | 1600 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Федеральный бюджет (средства Фонда) | 1736 | 325 | 615 | 796 |
| 2. | Областной бюджет | 864 | 158 | 309 | 397 |
| 3. | Городской бюджет | 908 | 182 | 319 | 407 |

Примечание:  объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета соответствующего уровня на очередной финансовый год (прогнозные показатели).

6. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе договоров муниципальных (контрактов), заключаемых заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий на конкурсной (аукционной) основе. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с законодательством и ежегодно утверждаемым главой муниципального образования порядком финансирования Программы капитальных вложений в соответствии с бюджетом на очередной финансовый год.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, заказчик Программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

7. Система управления реализацией Программы

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования из муниципального бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, представляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и год.

Контроль за ходом исполнения Программы включает в себя ежеквартальную отчетность о реализации программных мероприятий, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, контрактов, соглашений.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе продление срока ее реализации, включение в нее новых мероприятий и подпрограмм, осуществляется в установленном порядке.

8. Оценка эффективности реализации Программы, целевые индикаторы и показатели

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные показатели.

Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Оценку реализации Программы предлагается производить ежегодно с предоставлением информации о достигнутых результатах заказчику Программы до 15 января года, следующего за отчетным.

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

ликвидацию непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда;

увеличение объемов строительства социального жилья и переселение не менее 1343 семей из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда на условиях договоров социального найма. Появление маневренного фонда позволит обеспечить возможность предоставления данной жилой площади гражданам, находящимся на очереди в улучшении жилищных условий в установленном порядке.

Система

целевых индикаторов и показателей оценки реализации городской целевой Программы "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009-2011 годы"

| - № п/п | Наименование показателя (индикатора) | - 2007 - год | - 2008 - год | - 2009 - год | - 2010 - год | - 2011 - год | - 2009 – - 2011 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - факт | - оценка | - прогноз |  |  |  |
| - 1 | 2 | - 4 | - 5 | 3 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Объем ввода социального жилья (кв.м) | - 1222,4 | - 6660,8 | - 10828,8 | - 26133,0 | - 34839,9 | - 71801,7 |
| - 2 | Число семей, переселяемых из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда (семей) | - 26 | - 134 | - 207 | - 484 | - 652 | - 1343 |

9. Контроль за ходом реализации Программы

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству несет ответственность за организацию выполнения соответствующих мероприятий, за рациональное, результативное, эффективное и целевое использование выделенных средств.

Контроль за целевым использованием средств бюджета города осуществляет департамент финансов и казначейского исполнения бюджета администрации города.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Архангельский городской Совет депутатов.

________