Приложение

к городской целевой Программе

"Строительство объектов социальной

инфраструктуры (2009-2011 годы)"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

городской целевой Программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009-2011 годы)"

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнители |  | Источники финанси- рования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | Общий объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Проектирование, строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: |  | 2134963 | 233960 |  |  | 858223 | 1042780 |  | Ввод в эксплуатацию объектов: 2010 год - детский комбинат на 264 места; детский парк площадью 2,73 га; два спортивных зала площадью 1180 кв.м; 2011 год - ФОК общей площадью 4333 кв.м; две поликлиники на 680 и 500 посещений в смену; детский сад на 240 мест; три школьные спортивные площадки с искусственным покрытием; подготовка ПСД для строительства 13 объектов социальной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  | 560303 | 75960 |  |  | 249803 | 234540 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 686160 | 113000 |  |  | 312920 | 260240 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 888500 | 45000 |  |  | 295500 | 548000 |  |  |
|  | в том числе: подготовка исходно-разрешительной и исполнительной документации, проведение экспертиз |  |  |  | городской бюджет |  | 510 | 60 |  |  | 230 | 220 |  | Подготовка исходно-разрешительной документации на земельные участки для проектирования и строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры |
|  | в том числе инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов образования |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 662947 | 59930 |  |  | 225073 |  | 377944 | Ввод в эксплуатацию объектов образования: 2010 год - детского комбината на 264 места; 2010 год - двух спортивных залов площадью 1180 кв.м. 2011 год - детского сада на 240 мест; трех школьных спортивных площадки с искусственным покрытием; подготовка ПСД для строительства семи объектов образования |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 223937 | 33430 |  |  | 98403 |  | 92104 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 204010 | 26500 |  |  | 91670 |  | 85840 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 235000 |  |  |  | 35000 |  | 200000 |  |
|  |  | в том числе: подготовка исходно-разрешительной и исполнительной документации, проведение экспертиз |  |  |  | городской бюджет | 194 | 30 |  |  | 80 |  | 84 | Подготовка исходно-разрешительной документации на земельные участки для проектирования и строительства объектов образования |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Проектирование и строительство детского комбината в I микрорайоне округа Майская Горка |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 92000 |  | 43000 |  | 49000 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2010 году детского комбината на 264 места |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 46000 |  | 21500 |  | 24500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 46000 |  | 21500 |  | 24500 |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Проектирование и строительство многофункционального спортивного зала муниципального образовательного учреждения "Архангельский городской лицей имени М.В.Ломоносова" |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 54000 |  | 10000 |  | 44000 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2010 году спортивного зала площадью 1180 кв.м |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 18250 |  | 5000 |  | 13250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 18250 |  | 5000 |  | 13250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17500 |  |  |  | 17500 |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Проектирование и строительство многофункционального спортивного зала муниципального образовательного учреждения "Общеобразовательная гимназия № 21" |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 61000 |  | 1400 |  | 59600 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2010 году спортивного зала площадью 1180 кв.м |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 22450 |  | 1400 |  | 21050 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 21050 |  |  |  | 21050 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17500 |  |  |  | 17500 |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Проектирование пристройки муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 8" |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 6040 |  |  |  | 2000 |  | 4040 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 6040 |  |  |  | 2000 |  | 4040 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Проектирование пристройки к муниципальному образовательному учреждению "Общеобразовательная гимназия № 21" |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 8120 |  |  |  | 3500 |  | 4620 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 8120 |  |  |  | 3500 |  | 4620 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | Проектирование начальной школы-детского сада по ул. Первомайской |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 11960 |  |  |  | 5000 |  | 6960 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 5960 |  |  |  | 2500 |  | 3460 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6000 |  |  |  | 2500 |  | 3500 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  | Проектирование и строительство школьной спортивной площадки с искусственным покрытием муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 62" |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 6401 |  |  |  | 841 |  | 5560 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году школьной спортивной площадки с искусственным покрытием |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 3621 |  |  |  | 841 |  | 2780 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2780 |  |  |  |  |  | 2780 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | Проектирование и строительство школьной спортивной площадки с искусственным покрытием муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 59" |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 6401 |  |  |  | 841 |  | 5560 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году школьной спортивной площадки с искусственным покрытием |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 3621 |  |  |  | 841 |  | 2780 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2780 |  |  |  |  |  | 2780 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  | Проектирование и строительство школьной спортивной площадки с искусственным покрытием муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 35" |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 6401 |  |  |  | 841 |  | 5560 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году школьной спортивной площадки с искусственным покрытием |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 3621 |  |  |  | 841 |  | 2780 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2780 |  |  |  |  |  | 2780 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  | Проектирование школьной спортивной площадки с искусственным покрытием муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 77" |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 940 |  |  |  |  |  | 940 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 940 |  |  |  |  |  | 940 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  | Проектирование и строительство школы на 450 учащихся в жилом микрорайоне Цигломень |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 193500 |  | 5500 |  | 25000 |  | 163000 | Ввод в эксплуатацию в 2012 году школы на 450 учащихся |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 38500 |  | 5500 |  | 10000 |  | 23000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 55000 |  |  |  | 15000 |  | 40000 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 100000 |  |  |  |  |  | 100000 |  |
| 1.1.12 |  | Проектирование школы на 250 учащихся в жилом микрорайоне 23 лесозавода на острове Бревенник |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 7670 |  |  |  | 2000 |  | 5670 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 7670 |  |  |  | 2000 |  | 5670 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  | Проектирование и строительство детского сада на 240 мест в Октябрьском территориальном округе |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 187370 |  |  |  | 25370 |  | 162000 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году детского сада на 240 мест |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 38000 |  |  |  | 10000 |  | 28000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 49370 |  |  |  | 15370 |  | 34000 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 100000 |  |  |  |  |  | 100000 |  |
| 1.1.14 |  | Проектирование детского сада на 240 мест в Соломбальском территориальном округе |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 14500 |  | 5000 |  | 5000 |  | 4450 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 14500 |  | 5000 |  | 5000 |  | 4450 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 |  | Проектирование детского сада на 240 мест в территориальном округе Майская горка |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 6500 |  |  |  |  |  | 6500 | Подготовка в 2012 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 6500 |  |  |  |  |  | 6500 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 1045695 |  | 114020 |  | 421582 |  | 510093 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году поликлиники и пристройки на 680 и 500 посещений в смену; подготовка в 2011 году проектно-сметной документации для строительства реабилитационного центра |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 208195 |  | 27020 |  | 84082 |  | 97093 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 306500 |  | 42000 |  | 129500 |  | 135000 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 531000 |  | 45000 |  | 208000 |  | 278000 |  |
|  |  | в том числе: подготовка исходно-разрешительной и исполнительной документации, проведение экспертиз |  |  |  | городской бюджет | 195 |  | 20 |  | 82 |  | 93 | Подготовка исходно-разрешительной документации на земельные участки для проектирования и строительства объектов здравоохранения |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Строительство поликлиники в округе Майская горка |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 737000 |  | 90000 |  | 310000 |  | 337000 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году поликлиники на 680 посещений в смену |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 120000 |  | 15000 |  | 55000 |  | 50000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 217000 |  | 30000 |  | 100000 |  | 87000 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 400000 |  | 45000 |  | 155000 |  | 200000 |  |
| 2.1.2 |  | Строительство пристройки к муниципальному учреждению здравоохранения "Детская поликлиника № 1" |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 286000 |  | 24000 |  | 106000 |  | 156000 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году пристройки на 500 посещений в смену |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 77500 |  | 12000 |  | 26500 |  | 39000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 77500 |  | 12000 |  | 26500 |  | 39000 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 131000 |  |  |  | 53000 |  | 78000 |  |
| 2.1.3 |  | Проектирование реабилитационного центра для больных с сосудистой патологией муниципального учреждения здравоохранения "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 22500 |  |  |  | 5500 |  | 17000 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 10500 |  |  |  | 2500 |  | 8000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 12000 |  |  |  | 3000 |  | 9000 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 284375 |  | 41005 |  | 98032 |  | 145338 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году ФОК общей площадью 4333 кв.м; подготовка в 2011 году проектно-сметной документации для строительства ФОК и двух стадионов |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 80475 |  | 6005 |  | 35032 |  | 39438 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 133900 |  | 35000 |  | 63000 |  | 35900 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 70000 |  |  |  |  |  | 70000 |  |
|  |  | в том числе: подготовка исходно-разрешительной и исполнительной документации, проведение экспертиз |  |  |  | городской бюджет | 75 |  | 5 |  | 32 |  | 38 | Подготовка исходно-разрешительной документации на земельные участки для проектирования и строительства сооружений |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Проектирование и строительство ФОК в микрорайоне Варавино-Фактория |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 265000 |  | 41000 |  | 94000 |  | 130000 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 4333 кв.м |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 67000 |  | 6000 |  | 31000 |  | 30000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 128000 |  | 35000 |  | 63000 |  | 30000 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 70000 |  |  |  |  |  | 70000 |  |
| 3.1.2 |  | Проектирование стадиона ФОК в микрорайоне Варавино-Фактория |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 3140 |  |  |  |  |  | 3140 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 3140 |  |  |  |  |  | 3140 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Проектирование ФОК в Соломбальском округе |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 14900 |  |  |  | 4000 |  | 10900 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 9000 |  |  |  | 4000 |  | 5000 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5900 |  |  |  |  |  | 5900 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Проектирование стадиона по ул. Химиков муниципального образовательного учреждения «ДЮСШ № 6» |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 1260 |  |  |  |  |  | 1260 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 1260 |  |  |  |  |  | 1260 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов культуры |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 129940 |  | 19005 |  | 108533 |  | 2402 | Ввод в эксплуатацию в 2010 году детского парка площадью 2,73 га; 2011 год – разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ДОД "Детская художественная школа № 1" |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 41690 |  | 9505 |  | 29783 |  | 2402 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 35750 |  | 9500 |  | 26250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 52500 |  |  |  | 52500 |  |  |  |
|  |  | в том числе: подготовка исходно-разрешительной и исполнительной документации, проведение экспертиз |  |  |  | городской бюджет | 40 |  | 5 |  | 33 |  | 2 | Подготовка исходно-разрешительной документации на земельные участки для проектирования и строительства объектов культуры |
| 4.1.1 |  | Строительство детского парка в Ломоносовском округе по ул. 23-ей Гвардейской дивизии (за кинотеатром "Русь") |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 124000 |  | 19000 |  | 105000 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2010 году детского парка площадью 2,73 га |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 35750 |  | 9500 |  | 26250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 35750 |  | 9500 |  | 26250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 52500 |  |  |  | 52500 |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Проектирование реконструкции муниципального образовательного учреждения ДОД "Детская художественная школа № 1" |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 5900 |  |  |  | 3500 |  | 2400 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 5900 |  |  |  | 3500 |  | 2400 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Архив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Проектирование и строительство городского архива |  | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) |  | Общий объем средств, в т.ч.: | 12006 |  |  |  | 5003 |  | 7003 | Ввод в эксплуатацию в 2012 году городского архива |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 6006 |  |  |  | 2503 |  | 3503 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6000 |  |  |  | 2500 |  | 3500 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: подготовка исходно-разрешительной и исполнительной документации, проведение экспертизы проекта |  |  |  | городской бюджет | 6 |  |  |  | 3 |  | 3 | Подготовка исходно-разрешительной документации на земельный участок для проектирования и строительства городского архива |

___________