Мероприятия

по газификации МО «Город Архангельск» от природного газа на 2009-2011 годы

| п/п | Наименование мероприятий | 2009 год |  |  | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджет ные источники | Областной бюджет | Городско бюджет | Внебюд жетные источни ки | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Корректировка плана газификации города | 2500,0 | 2500,0 | - | - | - | - | - | - | - | управление строительства и капремонта мэрии города |
| 2. | Проектирование и строительство газораспределительных сетей в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах (~ 15 км) | 2000,0 | 2000,0 | - | 35000,0 | 35000,0 | - | 40000,0 | 40000,0 | - | управление строительства и капремонта мэрии города |
| 3. | Строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича (~ 2,5 км) | 9000,0 | 9000,0 | - | - | - | - | - | - | - | управление строительства и капремонта мэрии города |
| 4. | Проектирование и строительство газораспределительных сетей в Северный территориальный округ с переходом через р.Кузнечиха в районе Архангельской ТЭЦ (~ 10 км) | - | - | - | 3000,0 | 3000,0 | - | 45000,0 | 45000,0 | - | управление строительства и капремонта мэрии города |
| 5. | Проектирование и строительство газораспределительных сетей к домам и объектам Северного территориального округа(~ 15 км) | - | - | - | 2500,0 | 2500,0 | - | 25000,0 | 25000,0 | - | управление строительства и капремонта мэрии города |
| 6. | Проектирование газораспределительных сетей к домам и объектам жилых районов Лесная речка,Турдеево | - | - | - | - | - | - | 2000,0 | 2000,0 | - | управление строительства и капремонта мэрии города |
| 7. | Проектирование газораспределительных сетей в территориальный округ Майская горка | - | - | - | 7500,0 | 7500,0 | - | 45000,0 | 45000,0 | 5000 | управление строительства и капремонта мэрии города |
| 8. | Строительство газораспределительной сети от жилого района завода силикатного кирпича до ул.Октябрьской (~ 10 км) | - | - | - | 7500,0 | 7500,0 | - | 30000,0 | 30000,0 | - | управление строительства и капремонта мэрии города |
|  | Итого: | 13500,0 | 13500,0 | - | 55500,0 | 55500,0 | - | 187000,0 | 187000,0 | 5000 |  |

_________