Утверждена

решением Архангельского

городского Совета депутатов

от 17.09.2008 2008  № 728

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Ремонт и устройство тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов муниципального образования "Город Архангельск" на 2009 год

ПАСПОРТ

городской целевой программы "Ремонт и устройство тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов муниципального образования

"Город Архангельск"  на 2009 год

| Наименование Программы | «Ремонт и устройство тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов муниципального образования "Город Архангельск" на 2009 год» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) |
| Заказчик Программы | служба заместителя мэра города по городскому хозяйству мэрии города; служба муниципального заказа мэрии города; администрации территориальных округов мэрии города |
| Разработчик Программы | Архангельский городской Совет депутатов; служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; администрации территориальных округов мэрии города |
| Цели и задачи Программы | формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения; повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам; восстановление и повышение транспортно- эксплуатационного состояния дворовых, внутриквартальных проездов и тротуаров до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования |
| Срок реализации | 2009 год |
| Мероприятия Программы | устройство и ремонт деревянных тротуаров; восстановление и ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров и проездов; устройство тротуаров и проездов из железобетонных плит и другие виды работ |
| Исполнители | служба муниципального заказа мэрии города; служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; администрации территориальных округов мэрии города |
| Объем финансирования | 60 000,0 тыс. рублей |
| Источник финансирования | городской бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | повышение благоустройства дворовых территорий; создание комфортных условий для проживания жителей города |
| Система организации контроля за исполнением Программы | общий контроль за реализацией Программы осуществляется Архангельским городским Советом депутатов, службой муниципального заказа мэрии города, службой заместителя мэра города по городскому хозяйству, администрациями территориальных округов мэрии города |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости   ее решения программным методом

Одним из приоритетных направлений развития города Архангельска является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей областного центра.

В настоящее время более 70% тротуаров на территории города находятся в ненадлежащем состоянии. Особенно сложная ситуация в районе старой застройки города и на окраинах, где находится  деревянный жилищный фонд. Деревянные мостовые сегодня требуют полного восстановления, поскольку основная застройка города происходила в 50-е – 80-е годы.

Средний гарантийный срок (до следующего ремонта) для асфальтобетонного покрытия   составляет 7 - 9 лет. Однако, начиная с 80-х годов, необходимые плановые ремонты тротуаров и проездов в зоне жилой застройки практически не выполнялись, в результате чего сложилась критическая ситуация, касающаяся неудовлетворительного состояния дворовых территорий. В настоящее время  асфальтобетонные покрытия тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов имеют очень  высокий износ, что подтверждается многочисленными жалобами  жителей города. На фоне отремонтированных покрытий проезжей части центральных улиц въезды во дворы и дворовые проезды  с трудом подходят под определение дорог с твердым покрытием.

Данная проблема напрямую связана с недостаточным финансированием отрасли на протяжении многих лет. Финансирование мероприятий по содержанию и благоустройству придомовых территорий, ремонту тротуаров и дворовых проездов осуществляется за счет платежей, поступающих от населения города в счет платы за содержание и ремонт жилья. До настоящего времени в связи с большим износом жилищного фонда данные средства почти в полном объеме направлялись на ремонт инженерных коммуникаций и конструктивных элементов жилых домов. Выделяемые средства на содержание и благоустройство придомовых территорий очень незначительны, поэтому  работы  по благоустройству придомовых территорий практически не выполняются.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства дворовых территорий за счет привлечения средств городского бюджета. Начинать работы надо с восстановления и ремонта тротуаров и проездов в зоне жилой застройки.

2. Цели и задачи Программы, сроки реализации

Целями и задачами Программы являются:

- формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

- восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых, внутриквартальных проездов и тротуаров до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.

Программа рассчитана на  2009 год.

3. Порядок реализации Программы

Программа реализуется за счет средств городского бюджета. Затраты на реализацию данной Программы составят 60 000,0 тыс. рублей (приложение № 1).

Заказчиком Программы являются служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, служба муниципального заказа мэрии города, администрации территориальных округов мэрии города.

Исполнителями Программы являются служба муниципального заказа мэрии города, служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, администрации территориальных округов мэрии города.

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных организаций различных  форм собственности через механизм размещения муниципального заказа путем проведения торгов и предоставление субсидий из городского бюджета управляющим организациям, ТСЖ и ЖСК.

4. Результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия и объем финансирования могут подлежать  корректировке.

Реализация  данной Программы  позволит:

- сформировать в кварталах жилой застройки среду, благоприятную для проживания населения;

- повысить  уровень благоустройства дворовых территорий, улучшить состояние подходов и подъездов к жилым домам;

- восстановить и повысить транспортно-эксплуатационное состояние дворовых, внутриквартальных проездов и тротуаров до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования

В результате реализации Программы будет отремонтировано и восстановлено около 60  тыс. кв.м тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов, что обеспечит безопасность  и удобство передвижения для населения,  позволит  снизить количество дорожно-транспортных происшествий в зоне жилой застройки, исключить случаи травматизма граждан. Перечень мероприятий в разрезе территориальных округов города Архангельска указан в приложении № 2 к Программе.

5. Контроль за ходом реализации Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляется Архангельским городским Советом депутатов, службой муниципального заказа мэрии города, службой заместителя мэра города по городскому хозяйству, администрациями территориальных округов мэрии города.

Контроль включает периодическую (квартальную) отчетность о реализации программных мероприятий  и рациональном использовании исполнителями  выделяемых им финансовых средств, а также качестве и объеме реализуемых программных мероприятий.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются о целевом использовании выделяемых им финансовых средств.