Утверждена

решением Архангельского

городского Совета депутатов

от 22.10.2008  № 758

Городская целевая Программа

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на 2009 год»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на 2009 год» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | условия реализации областной социально-экономической Программы «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры Архангельской области на 2007-2010гг.» |
| Заказчик Программы | служба муниципального заказа мэрии города |
| Основной разработчик Программы | управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики мэрии города |
| Цель Программы: | создание системного подхода к решению первоочередных проблем коммунального комплекса города на 2009 год |
| Задачи Программы: | обеспечение надлежащего финансового сопровождения реализации мероприятий Программы; создание условий для снижения издержек организаций коммунального комплекса и повышение качества предоставления коммунальных услуг; техническое перевооружение коммунального хозяйства города |
| Сроки реализации | 2009 год |
| Мероприятия Программы | модернизация системы теплоснабжения города; модернизация объектов водопроводно-канализационного хозяйства; расширение очистных сооружений; реконструкция системы электроснабжения |
| Исполнители основных мероприятий Программы | служба муниципального заказа мэрии города; управление строительства и капитального ремонта мэрии города; управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики мэрии города |
| Источники финансирования Программы | общий объем финансирования составляет 162867,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: городской бюджет – 150000 тыс. рублей; областной бюджет – 12867,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | повышение качества оказания коммунальных услуг, снижение затрат на их производство, улучшение экологической обстановки на территории города |
| Контроль за исполнением Программы | контроль за исполнением Программы осуществляют служба муниципального заказа мэрии города, Архангельский городской Совет депутатов |

- Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами

Важнейшую роль в жизнеобеспечении города занимает жилищно-коммунальное хозяйство, в котором существует целый ряд проблем, требующих безотлагательного решения.

Теплоэнергетическое хозяйство

Теплоснабжение жилищного фонда и социальных объектов города осуществляют Архангельская ТЭЦ и 68 котельных. Наиболее проблемными жилыми районами по обеспечению тепловой  энергии являются район ЛДК-4, район завода силикатного кирпича, район Архангельского гидролизного завода, район 23 лесозавода. С учетом завершения строительства газопровода «Нюксеница-Архангельск» экономически целесообразным является перевод котельных на природный газ, строительство новых современных газовых котельных. В связи с отсутствием утвержденных инвестиционных программ у ОАО «ТГК-2» и государственным регулированием тарифов на тепловую энергию основным источником модернизации объектов коммунальной энергетики остается городской бюджет.

Электрическое хозяйство

Протяженность электрических сетей города составляет 4211 км, в т.ч. 786,9 км муниципальных линий электропередач. В ветхом состоянии находится более 200 км муниципальных электрических сетей. В ряде жилых районов города напряжение тока в сети не соответствует ГОСТу. В целях повышения надежности электроснабжения и качества предоставления услуг по электроснабжению необходима модернизация электрических сетей, строительство резервных линий электропередач, приобретение автономных источников электроснабжения на объекты жизнеобеспечения города. Наиболее проблемными остаются островные и окраинные территории, в первую очередь район 29 лесозавода.

Водопроводно-канализационное хозяйство

Водоснабжение города осуществляют 12 водоочистных сооружений суммарной мощностью 185,4 тыс. куб. м  в сутки. Наиболее остро стоит вопрос о надежности водоснабжения островных территорий и Северного округа. Водоочистные сооружения (далее – ВОС) МУП «МКП-1»  находятся в конкурсной массе. По предписанию органов Росприроднадзора, на данном ВОС необходимо строительство очистных сооружений промывных вод стоимостью около 30 млн.рублей. В связи с этим целесообразнее построить новые водоочистные сооружения вместо выкупа и модернизации действующих сооружений постройки 30-х годов прошлого века.

В неудовлетворительном состоянии находятся канализационные очистные сооружения в жилых районах Зеленый Бор, Лесная речка, отсутствуют очистные сооружения в районе 29 лесозавода. Высока стоимость услуги на приемку сточных вод на промышленные очистные сооружения ООО «Лесозавод № 23». Очистные сооружения, расположенные на территории ОАО «Соломбальский ЦБК», в период паводка не обеспечивают потребность города в очистке сточных вод, поэтому необходимо завершить их расширение.

Более 100 многоквартирных домов в центре города работают в септик с последующим сбросом стоков в дренажно-ливневую канализацию, выходящую без очистки в реку Северную Двину, что создает неблагоприятную экологическую обстановку водного источника в районе города. Планируется продолжить переключение многоквартирных домов на городскую канализационную сеть.

Утилизация бытовых отходов

Ломоносовским районным судом принято решение о закрытии городской свалки захоронения промышленных отходов и ТБО на объездной дороге. Необходимо проектирование и строительство нового полигона ТБО и современного мусороперерабатывающего завода.

П. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание системного подхода к решению первоочередных проблем коммунального комплекса города.

Комплексный подход предусматривает рассмотрение проблем организаций коммунального комплекса в целом с выделением приоритетных направлений их решения.

Задачи Программы:

обеспечение надлежащего финансового сопровождения реализации мероприятий по развитию коммунального комплекса;

создание условий для снижения издержек  организации коммунального комплекса и повышения качества предоставления коммунальных услуг;

технические перевооружения коммунального хозяйства города.

Ш. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на достижение основной цели, решение конкретных проблем развития коммунального комплекса города и предусматривают концентрацию финансовых ресурсов на их решение.

IV. Финансовое обеспечение Программы

Механизм реализации Программы сформирован с учетом соблюдения принципа  взаимных интересов органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса города.

Потребность в финансовых ресурсах определены по укрупненным показателям, которые уточнятся после изготовления проектно-сметной документации и проведения открытых аукционов на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 162867 тыс. рублей, в том числе:

средства городского бюджета 150000 тыс. рублей;

средства областного бюджета 12867 тыс. рублей.

Софинансирование мероприятий, вошедших в областную социально-экономическую целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007-2010 годы», предусмотрено в областном бюджете.

V. Система управления и контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют служба муниципального заказа мэрии города; Архангельский городской Совет депутатов.

К реализации программных мероприятий привлекаются органы мэрии города и заинтересованные лица.

Координация действий осуществляется заместителем мэра города по городскому хозяйству.

Мэрия города ежеквартально информирует Архангельский городской Совет депутатов о ходе реализации Программы.

VI. Оценка результатов реализации Программы

Программа оценивается по степени выполнения запланированных мероприятий.

Результаты реализации Программы:

социальная эффективность – повышение качества услуг организаций коммунального комплекса для потребителей (соответствие услуг по отоплению, горячему водоснабжению, водоснабжению и водоотведению ГОСТу Р51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги»);

экологическая эффективность – снижение загрязнения водных источников, промышленных выбросов в атмосферу, уменьшение объемов водозабора из водных источников;

экономическая эффективность – перспективное сдерживание темпов роста тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в результате сокращения затрат на их производство.