"МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА 2009 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Городской бюджет | Областной бюджет | Внебюд-жетный источник |  |
| 1. | Проектирование и строительство котельной жилого района Архангельского гидролизного завода | 4801,0* | 4801,0 | 0 | 0 | Переходящий объект с 2008 года, включен в СЭЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007-2010 гг.» |
| 2. | Проектирование и строительство котельной в микрорайоне Затон с реконструкцией теплотрасс | 1003,0 | 1003,0 | 0 | 0 | Переходящий объект с 2007 года включен в СЭЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007-2010 гг.» |
| 3. | Проектирование и строительство котельной в жилом районе завода силикатного кирпича мощностью 10 МВт | 1884,0 * | 1884,0 | 0 | 0 | Переходящий объект с 2008 года |
| 4. | Проектирование и строительство коллектора в Маймаксанском территориальном округе | 9187,0 | 9187,0 | 0 | 0 | Переходящий объект с 2008 года, включен в СЭЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007-2010 гг.». Общая стоимость 550 млн. руб. |
| 5. | Проектирование и строительство ВЛ 10 кВ в жилом районе Кузнечевского лесозавода | 5550,0 | 5550,0 | 0 | 0 | Переходящий объект с 2008 года, включен в СЭЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007-2010 гг.» |
| 6. | Проектирование полигона для захоронения отходов | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | Переходящий объект с 2008 года |
| 7. | Проектирование и строительство водовода диаметром 1000 мм от водоочистных сооружений до Талажской автодороги | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | Переходящий объект с 2007 года |
| 8. | Проектирование и реконструкция систем теплоснабжения домов по просп. Ленинградскому (дома 387-391) с переключением на Архангельскую ТЭЦ | 3401,0 | 3401,0 | 0 | 0 | Переходящий объект с 2007 года, включен в СЭЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007-2010 гг.» |
| 9. | Проектирование и строительство теплотрассы от котельной по ул. Лесозаводская дом 8 корп. 2 до ЦТП жилого района ЛДК-4 | 28431,0 | 28431,0 | 0 | 0 | Переходящий объект с 2007 года, включен в СЭЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007-2010 гг.» |
| 10. | Проектирование и реконструкция индивидуальных тепловых пунктов домов в микрорайоне Силбет | 5287,0 | 5287,0 | 0 | 0 | Переходящий объект с 2007 года, включен в СЭЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007-2010 гг.» |
| 11. | Проектирование и реконструкция котельной по ул. Лесозаводской, дом 8, корпус 2 жилого района Бакарица | 27050,0 | 27050,0 | 0 | 0 | Переходящий объект с 2008 года |
| 12. | Модернизация водоочистных сооружений и сетей на острове Бревенник | 7600,0 | 7600,0 | 0 | 0 | Переходящий объект с 2008 года |
| 13. | Проектирование и строительство коллектора в микрорайоне Бакарица | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Расширение существующих объединенных очистных сооружений ОАО «СЦБК» и города Архангельска | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 | Переходящий объект с 2008 года |
|  | Итого: | 112694,0 | 112694,0 | 0 | 0 |  |

* стоимость объектов взята по укрупненным показателям, уточняется после проектирования проектно-сметной документации ".

2. Внести в городскую целевую Программу "Развитие жилищного строительства и инженерной инфраструктуры на территории города Архангельска на 2007-2010 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 12.09.2007 № 482 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

1) в строке "Источники финансирования" паспорта Программы цифры "387,92" заменить цифрами "371,926", цифры "137,32" заменить цифрами "121,326";

2) в главе IV "Финансовое обеспечение Программы":

в абзаце третьем  цифры "387,92" заменить цифрами "371,926",

в абзаце пятом цифры "137,32" заменить цифрами "121,326";

3) в главе VII "Основные мероприятия Программы":

в разделе 1 "Градостроительное планирование территорий города Архангельска":

в пункте 1.9  в графах 4, 6 строки третьей "2009" цифры "7,0", "7,0" заменить соответственно цифрами "3,5", "3,5";

в разделе 2 "Развитие территорий и инженерной инфраструктуры города Архангельска":

в пункте 2.2  в графах 4, 6 строки третьей "2009" цифры "32,71", "32,71" заменить соответственно цифрами "20,216", "20,216";

в пункте "ВСЕГО" в графах 4, 6 строки третьей "2009" цифры "45,0", "45,0", заменить соответственно цифрами "29,006", "29,006";

в пункте "ИТОГО" в графах 4, 6 цифры "387,92", "137,32" заменить соответственно цифрами "371,926", "121,326".

3. Внести в городскую целевую программу "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009-2011 годы)", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 № 703 (с изменениями), следующие изменения:

1) в строке "Объем и источники финансирования Программы" паспорта Программы цифры "23,791", "90,000" заменить соответственно цифрами "18,791", "95,000".

2) в таблице "Распределение объемов финансирования программы по источникам и годам» раздела 5 "Ресурсное обеспечение Программы":

в строке "Всего по Программе" цифры "23,791", "325,000" заменить соответственно цифрами "18,791", "330,000".

в строке "Городской бюджет" цифры "23,791", "90,000" заменить соответственно цифрами "18,791", "95,000".

3) В приложении к Программе "Основные мероприятия городской целевой программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009-2011 годы)":

в разделе «I Проектирование, строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры":

в строке "Общий объем средств, в т.ч.:" в графах 6, 8 цифры "23791", "325000" заменить соответственно цифрами "18791", "330000";

в строке "Городской бюджет" в графах 6, 8 цифры "23791", "90000" заменить соответственно цифрами "18791", "95000";

в разделе "2. Здравоохранение":

в пункте "2.1 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения":

в строке "Общий объем средств, в т.ч.:" в графах 6, 8 цифры "15700", "160000" заменить соответственно цифрами "10700", "165000";

в строке "Городской бюджет" в графах 6, 8 цифры "15700", "40000" заменить соответственно цифрами "10700", "45000";

в подпункте "2.1.1 Строительство пристройки к муниципальному учреждению здравоохранения "Детская поликлиника № 1":

в строке первой "Общий объем средств, в т.ч.:" в графах 6, 8 цифры "15700", "160000" заменить соответственно цифрами "10700", "165000";

в строке второй "Городской бюджет" в графах 6, 8 цифры "15700", "40000" заменить соответственно цифрами "10700", "45000";

строки пятую, шестую, седьмую – исключить.

4. Внести в городскую целевую Программу «Развитие города Архангельска как областного центра Архангельской области» на 2009 – 2010 годы», утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 17 сентября 2008 г. №727 (с изменениями), следующие изменения:

1) в строке "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы, цифры "975,8", "785,0" и "190,8" заменить соответственно цифрами "587,3", "405,0" и "182,3".

2) в разделе V. "Финансовое обеспечение Программы" таблицу "Распределение объемов финансирования Программы по источникам и годам" изложить в следующей редакции:

"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ"

| N п/п | Направления финансирования | Источники и объемы финансирования, млн. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | период реализации, год | объем финансиро- вания, всего | областной бюджет | городской бюджет |
| 1.1 | Капитальный ремонт мостов и мостовых переходов, реконструкция и капитальный ремонт дорожного полотна улиц города Архангельска | 2009 | 9,0 | - | 9,0 |
|  |  | 2010 | 465,5 | 405,0 | 60,5 |
|  | Итого по разделу |  | 474,5 | 405,0 | 69,5 |
| 2.2 | Капитальный ремонт объектов культуры и образования города Архангельска | 2009 | - | - | - |
|  |  | 2010 | 112,8 | - | 112,8 |
|  | Итого по разделу |  | 112,8 | - | 112,8 "; |
|  | Всего по Программе |  | 587,3 | 405,0 | 182,3 |

3) раздел VII "Основные мероприятия Программы" изложить в следующей редакции:

"VII Основные мероприятия Программы

| № п/п | Наменование мероприятия | Период реализации, год | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | городской бюджет | иные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт мостов и мостовых переходов, реконструкция и капитальный ремонт дорожного полотна улиц города Архангельска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт Краснофлотского мостового перехода | 2009 2010 | 0,0 204,0 | 0,0 200,0 | 0,0 4,0 | — — | Замена покрытия, гидроизоляция, защита металлоконструкций, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик - МО-9; заказчик - МУП "Архкомхоз" |
| 1.2 | Капитальный ремонт Северодвинского мостового перехода | 2009 2010 | 0,0 3,0 | 0,0 — | — 3,0 | — — | Капитальный ремонт левобережной эстакады и путепровода под Ленинградским промпектом. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.3 | Реконструкция проспекта Ломоносова (участок от улицы Смольный буян до улицы Поморской) | 2009 2010 | 4,0 62,0 | 0,0 60,0 | 4,0 2,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия, ливневой канализации, тротуаров, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик - ОАО "Дорстроймеханизация"; заказчик - МУП "Стройсервис" |
| 1.4 | Капитальный ремонт дороги в поселке Экономия (Маймаксанское шоссе, улица Победы) (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | 2009 2010 | 2,5 51,5 | 0,0 50,0 | 2,5 1,5 | — — | Капитальный ремонт дорожного покрытия, водоотвода, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик - ОАО "Ремикс"; заказчик - ООО "Доринжсервис" |
| 1.5 | Строительство Московского проспекта (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | 2009 2010 | 0,0 98,0 | 0,0 95,0 | — 3,0 | — — | Устройство ливневой канализации проезжей части. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.6 | Строительство проспекта Дзержинского от улицы Тимме до автовокзала (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | 2009 2010 | 2,5 — | — — | 2,5 — | — — | Устройство ливневой канализации проезжей части. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик - ОАО "Дорстроймеханизация"; заказчик - МУП "Стройсервис" |
| 1.7. | Капитальный ремонт Троицкого проспекта от улицы Суворова до улицы Гагарина | 2009 2010 | 0,0 — | 0,0 — | 0,0 — | — — | Капитальный ремонт дорожного покрытия, водоотвода, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.8 | Строительство автомобильной дороги по улице Сибиряковцев в обход областной клинической больницы (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | 2009 2010 | 0,0 3,0 | — — | 0,0 3,0 | — — | Строительство новой дороги. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.9 | Ремонт улицы Попова на участке от набережной Северной Двины до проспекта Обводный канал | 2009 2010 | — 7,0 | — — | — 7,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.10 | Ремонт улицы Вологодской на участке от набережной Северной Двины до проспекта Обводный канал | 2009 2010 | — 7,0 | — — | — 7,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.11 | Ремонт улицы Адмирала Кузнецова | 2009 2010 | — 5,0 | — — | — 5,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.12 | Ремонт улицы Маслова | 2009 2010 | — 2,0 | — — | — 2,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.13 | Ремонт улицы Октябрьской | 2009 2010 | — 4,0 | — — | — 4,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.14 | Ремонт улицы Ильича | 2009 2010 | — 3,0 | — — | — 3,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.15 | Ремонт улицы Адмирала Макарова | 2009 2010 | — 4,0 | — — | — 4,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.16 | Ремонт дорог острова Кего | 2009 2010 | — 4,0 | — — | — 4,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.17 | Ремонт дорог острова Бревенник | 2009 2010 | — 4,0 | — — | — 4,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.18 | Ремонт дорог в поселке 29 лесозавода | 2009 2010 | — 4,0 | — — | — 4,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
|  | Всего по разделу | 2009 2010 | 9,0 465,5 | 0,0 405,0 | 9,0 60,5 | — — |  |  |
| Раздел 2. Капитальный ремонт объектов культуры и образования города Архангельска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры "Архангельский городской культурный центр" | 2009 2010 | 0,0 15,0 | 0,0 — | — 15,0 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 2.2 | Капитальный ремонт помещений кинотеатра "Мир" (в т.ч. разработка проектно-сметной документации | 2009 2010 | — 12,0 | — — | — 12,0 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 2.3 | Капитальный ремонт помещений здания на улице Победы, дои 46 для размещения филиала №6 МУК "Централизованная библиотечная система" | 2009 2010 | — 30,0 | — — | — 30,0 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 2.4 | Капитальный ремонт фасадов муниципальных культурных центров города (КЦ "Северный", КЦ "Бакарица", АЦГП "Соломбала-Арт", Ломоносовский ДК, АГКЦ, СКЦ "Луч", КЦ "Цигломень", КЦ "Маймакса") | 2009 2010 | — 8,4 | — — | — 8,4 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт фасадов 27 муниципальных образовательных школ | 2009 2010 | — 37,1 | — — | — 37,1 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 2.6 | Капитальный ремонт фасадов муниципальных учреждений дополнительного образования (Ломоносовский дом детского творчества, Центр технического творчества и досуга школьников) | 2009 2010 | — 2,2 | — — | — 2,2 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 2.7 | Капитальный ремонт фасада муниципального образовательного учреждения "Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам "Леда" | 2009 2010 | — 3,0 | — — | — 3,0 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 2.8 | Капитальный ремонт фасадов муниципальных детско-юношеских школ и центров (ДЮСШ №1 (пр. Троицкий, 69), ДЮСШ №2 (ул. Никитова, 1), ДЮСШ №4 (пр. Никольский, 22), ДЮСШ №6 (ул. Химиков, 4), ДЮСШ "Каскад" (ул. Гайдара, 50, корп. 1), Архангельский детско-юношеский центр, исакогорский детско-юношеский центр (ул. Вычегодская, 19) | 2009 2010 | — 5,1 | — — | — 5,1 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
|  | Всего по разделу | 2009 2010 | 0,0 112,8 | 0,0 — | — 112,8 | — — |  |  |
|  | Итого по программе | 2009 2010 | 9,0 587,3 | 0,0 405,0 | 9,0 173,3 | — — |  | ". |

5.1. Внести в решение Архангельского городского Совета депутатов 
от 25.06.2008 № 687 "Об утверждении городской целевой Программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на 2009 год", следующие изменения:

1) название решения изложить в следующей редакции:

"Об утверждении городской целевой Программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2009 год";

2) в пункте 1, подпункте "б" пункта 2 решения слова "отдельным категориям" заменить на слова "отдельных категорий".

5.2. Внести в городскую Программу "Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на 2009 год", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.06.2008 № 687, следующие изменения:

1) название Программы изложить в следующей редакции:

"Городская целевая Программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2009 год";

2) название паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Паспорт городской целевой Программы "Дополнительные меры социальной поддержки населения отдельных категорий граждан на 2009 год".

3) строку "Наименование Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2009 год";

4) в абзаце девятом раздела 1. "Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения" программы слова "отдельным категориям" заменить на слова "отдельных категорий".

6. Внести изменение в Перечень объектов для строительства и реконструкции в 2009 году детских спортивных площадок по Программе «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских спортивных площадок» на 2006-2009-годы, утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 802 «Информация о ходе выполнения городской целевой Программы «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских спортивных площадок» на 2006-2009 годы, утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 г. №171», заменив в строке 6 слова «пр. Советских Космонавтов, д. 181, корп. 1» словами «двор домов пр. Ломоносова, д. 220; д. 222, корп.1; Садовая д. 25».

7. Внести изменение в приложение к городской целевой программе «Ремонт и устройство тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов муниципального образования «Город Архангельск» на 2009 год», утвержденной  решением Архангельского городского Совета депутатов от  17.09.2008 № 728, изложив список дворов по Октябрьскому территориальному округу в следующей редакции:

| № п/п | Адрес |  |  | Виды работ | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проспект, улица |  | № дома |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обводный канал |  | 84, 86, 90, 92 | ремонт деревянных тротуаров | 120,0 |
| 2 | Авиационная |  | 12 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара, проезда | 389,0 |
| 3 | Авиационная |  | 1, 2, 3, 4 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, проездов | 438,0 |
| 4 | Авиационная |  | 5, 6, 7, 8 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, проездов | 438,0 |
| 5 | Дзержинского |  | 29 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара | 70,0 |
| 6 | Воскресенская |  | 105, корп.1, 2, 4 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, проездов | 607,0 |
| 7 | Суворова |  | 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, проездов | 517,3 |
| 8 | Проезд от пр. Ломоносова д. 291 до ул. Комсомольской д. 9 корп. 2 |  |  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда | 793,2 |
| 9 | Садовая | 21 |  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара | 350,0 |
| 10 | Садовая | 19 |  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда | 300,0 |
| 11 | Троицкий | 102 |  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда | 525,5 |
| 12 | Пл. Ленина | 2 |  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда | 690,0 |
| 13 | Ломоносова | 202, корп. 1 (до дома №23 по улице Попова) |  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда | 586,0 |
| 14 | Ломоносова Попова | 194, 200, 202 21 |  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 896,4 |
| 15 | Проезд от пл. Ленина, д. 2 до пр. Ломоносова |  |  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда | 862,1 |
| 16 | Новгородский |  | 173 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда | 400,0 |
| 17 | Новгородский |  | 166 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда | 400,0 |
| 18 | Логинова |  | 23, 23 корп. 1 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 500,0 |
| 19 | Тимме |  | 17. 19. 21 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 765,0 |
| 20 | Дзержинского |  | 25 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда | 867,5 |
| 21 | Воскресенская |  | 95 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда | 305,5 |
| 22 | Гайдара |  | 46 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда, тротуара | 250,0 |
| 23 | Самойло |  | 10 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда, тротуара | 350,0 |
| 24 | Комсомольская |  | 10 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда, тротуара | 250,0 |
| 25 | Комсомольская |  | 43; 43, корп. 1; 45; 45 корп. 1; 45 корп. 2 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, тротуаров | 400,0 |
| 26 | Аэропорт «Архангельск» |  | 7, 9 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 939,5 |
| 27 | О. Кего |  |  | ямочный ремонт покрытия дворовых проездов | 490,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 13500,00 |

8. Внести изменение в Перечень объектов для строительства и реконструкции в 2009 году детских спортивных площадок по Программе «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских спортивных площадок» на 2006-2009-годы, утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 802 «Информация о ходе выполнения городской целевой Программы «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских спортивных площадок» на 2006-2009 годы, утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 г. №171», изменив адрес установки детской площадки в избирательном округе № 9 на адрес:  пересечение улиц Проезжая и  Емецкая.