Приложение

к решению Архангельского

городского Совета депутатов

от 17.06.2009  № 905

| Основные мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации, год | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты | Исполнитель |
|  |  |  | всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | городской бюджет | иные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт мостов и мостовых переходов, реконструкция и капитальный ремонт дорожного полотна улиц города Архангельска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт Краснофлотского мостового перехода | 2009 2010 | 0,0 204,0 | 0,0 200,0 | 0,0 4,0 | — — | Замена покрытия, гидроизоляция, защита металлоконструкций, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик - МО-9; заказчик - МУП "Архкомхоз" |
| 1.2 | Капитальный ремонт Северодвинского мостового перехода | 2009 2010 | 0,0 3,0 | 0,0 — | — 3,0 | — — | Капитальный ремонт левобережной эстакады и путепровода под Ленинградским проспектом. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.3 | Реконструкция проспекта Ломоносова (участок от улицы Смольный Буян до улицы Поморской) | 2009 2010 | 1,2 62,0 | 0,0 60,0 | 1,2 2,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия, ливневой канализации, тротуаров, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик - ОАО "Дорстроймеханизация"; заказчик - МУП "Стройсервис" |
| 1.4 | Капитальный ремонт дороги в поселке Экономия (Маймаксанское шоссе, улица Победы) (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | 2009 2010 | 3,1 51,5 | 0,0 50,0 | 3,1 1,5 | — — | Капитальный ремонт дорожного покрытия, водоотвода, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик - ОАО "Ремикс"; заказчик - ООО "Доринжсервис" |
| 1.5 | Строительство Московского проспекта (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | 2009 2010 | 0,0 98,0 | 0,0 95,0 | — 3,0 | — — | Устройство ливневой канализации проезжей части. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.6 | Строительство проспекта Дзержинского от улицы Тимме до автовокзала (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | 2009 2010 | 4,7 — | — — | 4,7 — | — — | Устройство ливневой канализации проезжей части. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик - ОАО "Дорстроймеханизация"; заказчик - МУП "Стройсервис" |
| 1.7. | Капитальный ремонт Троицкого проспекта от улицы Суворова до улицы Гагарина | 2009 2010 | 0,0 — | 0,0 — | 0,0 — | — — | Капитальный ремонт дорожного покрытия, водоотвода, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.8 | Строительство автомобильной дороги по улице Сибиряковцев в обход областной клинической больницы (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | 2009 2010 | 0,0 3,0 | — — | 0,0 3,0 | — — | Строительство новой дороги. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.9 | Ремонт улицы Попова на участке от набережной Северной Двины до проспекта Обводный канал | 2009 2010 | — 7,0 | — — | — 7,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.10 | Ремонт улицы Вологодской на участке от набережной Северной Двины до проспекта Обводный канал | 2009 2010 | — 7,0 | — — | — 7,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.11 | Ремонт улицы Адмирала Кузнецова | 2009 2010 | — 5,0 | — — | — 5,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.12 | Ремонт улицы Маслова | 2009 2010 | — 2,0 | — — | — 2,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.13 | Ремонт улицы Октябрьской | 2009 2010 | — 4,0 | — — | — 4,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.14 | Ремонт улицы Ильича | 2009 2010 | — 3,0 | — — | — 3,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.15 | Ремонт улицы Адмирала Макарова | 2009 2010 | — 4,0 | — — | — 4,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.16 | Ремонт дорог острова Кего | 2009 2010 | — 4,0 | — — | — 4,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.17 | Ремонт дорог острова Бревенник | 2009 2010 | — 4,0 | — — | — 4,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.18 | Ремонт дорог в поселке 29 лесозавода | 2009 2010 | — 4,0 | — — | — 4,0 | — — | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
|  | Всего по разделу | 2009 2010 | 9,0 465,5 | 0,0 405,0 | 9,0 60,5 | — — |  |  |
| Раздел 2. Капитальный ремонт объектов культуры и образования города Архангельска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры "Архангельский городской культурный центр" | 2009 2010 | 0,0 15,0 | 0,0 — | — 15,0 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 2.2 | Капитальный ремонт помещений кинотеатра "Мир" (в т.ч. разработка проектно-сметной документации | 2009 2010 | — 12,0 | — — | — 12,0 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 2.3 | Капитальный ремонт помещений здания на улице Победы, д. 46 для размещения филиала №6 МУК "Централизованная библиотечная система" | 2009 2010 | — 30,0 | — — | — 30,0 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 2.4 | Капитальный ремонт фасадов муниципальных культурных центров города (КЦ "Северный", КЦ "Бакарица", АЦГП "Соломбала-Арт", Ломоносовский ДК, АГКЦ, СКЦ "Луч", КЦ "Цигломень", КЦ "Маймакса") | 2009 2010 | — 8,4 | — — | — 8,4 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт фасадов 27 муниципальных образовательных школ | 2009 2010 | — 37,1 | — — | — 37,1 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 2.6 | Капитальный ремонт фасадов муниципальных учреждений дополнительного образования (Ломоносовский дом детского творчества, Центр технического творчества и досуга школьников) | 2009 2010 | — 2,2 | — — | — 2,2 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 2.7 | Капитальный ремонт фасада муниципального образовательного учреждения "Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам "Леда" | 2009 2010 | — 3,0 | — — | — 3,0 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 2.8 | Капитальный ремонт фасадов муниципальных детско-юношеских школ и центров (ДЮСШ №1 (пр. Троицкий, 69), ДЮСШ №2 (ул. Никитова, 1), ДЮСШ №4 (пр. Никольский, 22), ДЮСШ №6 (ул. Химиков, 4), ДЮСШ "Каскад" (ул. Гайдара, 50, корп. 1), Архангельский детско-юношеский центр, Исакогорский детско-юношеский центр (ул. Вычегодская, 19) | 2009 2010 | — 5,1 | — — | — 5,1 | — — | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
|  | Всего по разделу | 2009 2010 | 0,0 112,8 | 0,0 — | — 112,8 | — — |  |  |
|  | Итого по Программе | 2009 2010 | 9,0 587,3 | 0,0 405,0 | 9,0 173,3 | — — |  |  |