Приложение

к решению Архангельского

городского Совета депутатов

от 02.12.2009 № 23

Инвестиционная Программа

муниципального унитарного предприятия «Водоканал»

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска

на 2009-2011 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | инвестиционная Программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2009-2011 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов коммунального комплекса»; постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; решение Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 814 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2009-2011 годы» |
| Разработчик Программы | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» |
| Цель Программы | надежное обеспечение районов перспективной застройки услугами по водоснабжению и водоотведению, создание условий для нового строительства жилищного фонда и объектов социального назначения |
| Задачи Программы | создание условий для подключения к системам водоснабжения и водоотведения вновь вводимых в эксплуатацию жилых зданий и объектов социального назначения; увеличение пропускной способности трубопроводов для обеспечения развития города; доступность услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей |
| Сроки реализации основных мероприятий Программы | 2009-2011 годы |
| Основные мероприятия Программы | строительство и реконструкция сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в районах перспективной застройки города |
| Исполнители основных мероприятий Программы | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»; подрядные организации, определенные на конкурсной основе |
| Источники финансирования Программы | общий объем финансирования составляет 51 630,5 тыс. руб. (без НДС), в том числе: строительство и реконструкция сетей и сооружений водопроводного хозяйства – 17 071,7 тыс. руб. (без НДС); строительство и реконструкция сетей и сооружений канализационного хозяйства – 34 558,8 тыс. руб. (без НДС). Источники финансирования: плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | обеспечение качественными коммунальными услугами многоквартирных домов и объектов социального назначения в районах перспективной застройки |
| Контроль над исполнением Программы | мониторинг выполнения инвестиционной Программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики мэрии города |

I. Общие положения

В соответствии с техническим заданием, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.02.2008 № 814 на разработку инвестиционной Программы развития систем водоснабжения и водоотведения города, МУП «Водоканал» разработал комплекс мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения с учетом перспективы застройки города и выданных технических условий.

Основные мероприятия Программы предусматривают:

- реконструкцию водопроводных  насосных станций (с заменой насосов на более производительные):

№ 67 - для обеспечения водоснабжением вновь строящихся многоквартирных жилых домов в 7-м микрорайоне города;

№ 64 - в микрорайоне «Майская горка»;

- строительство новой сети водопровода  для обеспечения водоснабжением строящихся жилых домов  и объектов социального назначения в районах:

по ул. Серафимовича д-200 мм, протяженностью 170 пм (замена существующего водопровода д-150 мм от просп. Обводный канал до д. № 69 по                      ул. Серафимовича как не соответствующего будущим нагрузкам);

по просп. Советских космонавтов от ул. Володарского до ул. Поморской    д-150мм, протяженностью 270 пм;

по ул. Поморской от просп. Ломоносова до д. № 43 по ул.Поморской         д-200 мм,  протяженностью 160 пм;

- реконструкцию канализационных  насосных станций (с заменой насосов на более производительные):

№ 13 - для обеспечения отведения сточных вод от строящихся жилых домов и объектов социального назначения в районе ул. Русанова - ул. Воронина до Окружного шоссе;

№ 11 - для обеспечения отведения сточных вод от строящихся жилых домов и объектов социального назначения в районе поселка «Лесозавод  № 2»;

- строительство новой сети канализации для надежного обеспечения отведения сточных вод от строящихся жилых домов и объектов социального назначения:

напорного коллектора от канализационной насосной станции № 11 до Окружного шоссе д-500 мм и протяженностью 2200 пм - для обеспечения отведения сточных вод от строящихся жилых домов и объектов социального назначения в районе поселка «Лесозавод  № 2»;

самотечной сети канализации по ул. Володарского до просп. Ломоносова, д. 90 д-300 мм и протяженностью 420 пм.

Комплекс вышеуказанных мероприятий данной Программы предполагается осуществить за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

II. Основная цель и задачи  реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для дальнейшего строительства многоквартирных домов и объектов социальной сферы в городе, обеспечение населения качественными коммунальными услугами по водоснабжению и водоотведению.

Задачи Программы:

- создание условий для подключения к системам водоснабжения и водоотведения вновь  вводимых в эксплуатацию жилых зданий и объектов социального назначения;

- увеличение пропускной способности трубопроводов для обеспечения развития города;

- доступность услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей;

- создание условий для подключения вновь вводимых в эксплуатацию зданий к системам водоснабжения и водоотведения;

- увеличение пропускной способности трубопроводов для обеспечения развития города.

III. Сроки реализации основных мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2009 по 2011 годы и осуществляется за один этап.

IV.  Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности для выполнения мероприятия: всего, тыс. руб.(без НДС) | в т.ч. по годам: |  |  | Проектируемые объекты капитального строительства, для которых требуется строительство новых или реконструкция существующих сетей и сооружений ВКХ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Наименование застройщика и объекта капстроительства | Дата выдачи техничес-ких условий | Ожидае-мая дата ввода объекта | Нагрузка (м3/сут.) |
| 1 | Реконструкция ВНС № 67 в 7 микрорайоне округа Майская горка | Увеличение мощности ВНС | 2000,0 | - | 2000,0 | - | Администрация Архангельской области (многоквартирный дом) администрация Архангельской области (многоквартирный дом) ОАО «Архграждан-реконструкция» (многоквартирный дом) Пограничное управление (многоквартирный дом) Итого: | 2008 год 2008 год 2008 год 2008 год | 2012 год 2012 год 2012 год 2012 год | 100,0 100,0 200,0 144,0 544,0 |
| 2 | Реконструкция ВНС № 64 в 6 микрорайоне округа Майская горка | Увеличение мощности ВНС | 2000,0 | - | 2000,0 | - | Мэрия города Архангельска (многоквартирные дома в 6 микрорайоне округа Майская горка) Итого: | 2008 год | 2012 год | 348,0 348,0 |
| 3 | Проектирование и строительство нового водопровода Д-200 мм по л.Серафимо-вича взамен существующего водопровода Д-150 мм от просп. Обводный канал до д. № 69 по ул Серафимовича | Увеличение пропускной способности водопровод- ной сети | 4398,0 | - | - | 4398,0 | ООО «Старый город» (многоквартирный дом) Итого: | 2009 год | 2012 год | 150,0 150,0 |
| 4 | Проектирование и строительство нового водопровода Д-150 мм с закольцовкой по просп. Советских космонавтов от ул. Володарского до ул. Поморской | Увеличение пропускной способности водопровод- ной сети | 5373,0 | - | 5373,0 | - | ООО «Талион» (многоквартирный дом) ООО «Юность-плюс» (многоквартирный дом) Итого | 2008 год 2008 год | 2013 год 2013 год | 84,0 20,0 104,0 |
| 5 | Проектирование и строительство нового водопро- вода Д-200 мм с закольцовкой по ул. Поморской от просп. Ломоносова до д. № 43 по ул.Поморской | Увеличение пропускной способности водопровод- ной сети | 3300,7 | 3300,7 | - | - | Архангельская и Холмогорская Епархия (многоквартирный дом) Архангельская региональная служба спасения (многоквартирный дом) ООО «Полар Стар» (многоквартирный дом) Итого: | 2008 год 2008 год 2008 год | 2013 год 2013 год 2013 год | 38,0 100,0 56,0 194,0 |
| Итого по водопроводу: |  |  | 17071,7 | 3300,7 | 9373,0 | 4398,0 |  |  |  | 1340,0 |
| 6 | Реконструкция КНС-13 | Увеличение мощности КНС-13 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | Архангельская служба спасения (многоквартирный дом); ИСК «Рост Девелопмент» (комплекс с апрт-отелем) мэрия города Архангельска (спортивно-оздоровительный комплекс) Итого | 2008 год 2008 год 2008 год | 2012 год 2012 год 2012 год | 230,0 350,0 300,0 880,0 |
| 7 | Проектирование и строительство напорного коллек- тора Д-500 мм от КНС-11 от ул. Русанова вдоль Окружного шоссе до ул. Дачной | Увеличение пропускной способности и надежности канализаци-онной сети | 24406,2 | - | 11571,3 | 12834,9 | Администрация Архангельской области (многоквартирный дом) администрация Архангельской области (многоквартирный дом) ОАО «Лесозавод-2» (2-я очередь многоквартирного.дома) Итого: | 2008 год 2008 год 2008 год | 2012 год 2012 год 2012 год | 100,0 100,0 110,0 310,0 |
| 8 | Реконструкция КНС-11 | Увеличение мощности КНС-11 | 1000,0 | - | - | 1000,0 |  |  |  |  |
| 9 | Проектирование и строительство новой самотечной канализации Д-300 мм из р-на домов № 45,36 по ул.Володарского до д.№ 90 по просп. Ломоносова | Развитие сети канализации района | 8152,6 | 8152,6 | - | - | Агентство недвижимости «XXI век» (гостиница) Итого: | 2008 год | 2012 год | 150,0 150,0 |
| Итого по канализации: |  |  | 34558,8 | 8152,6 | 12571,3 | 13834,9 |  |  |  | 1340,0 |
| Всего: |  |  | 51630,5 | 11453,3 | 21944,3 | 18232,9 |  |  |  |  |

Применяемые сокращения: ВНС – водопроводно-насосная станция, Д-200мм – диаметром 200 мм, КНС – канализационно-насосная станция

V. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет платы на подключение к инженерным сетям.

Объем питьевой воды по поданным заявкам на подключение к водопроводным сетям составляет 1 340,0 м3 в сутки.

Стоимость строительства и реконструкции сетей и сооружений по запланированным мероприятиям для обеспечения вновь вводимых объектов питьевой водой, рассчитанная по укрупненным показателям, составляет      17071,7 тыс. руб.

Тариф на   подключение к системе холодного водоснабжения составит:

17071700/1340,0 = 12740,07 руб.  за 1 м3 воды в сутки (без НДС).

Стоимость строительства и реконструкции сетей и сооружений по запланированным мероприятиям для обеспечения вновь вводимых объектов услугами по отведению стоков, рассчитанная по укрупненным показателям, составляет 34 558,8 тыс. руб.

Объем принимаемых стоков составляет 1 340,0 м3 в сутки.

Тариф на подключение к системе водоотведения составит:

34 558 800/1340,0= 25790,15 руб. за 1 м3 отведенных стоков в сутки (без НДС).

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы:

- увеличивается пропускная способность трубопроводов;

- обеспечивается доступность услуг по водоснабжению и водоотведению населения вновь вводимых многоквартирных домов и объектов социальной сферы.

VII. Система управления и контроля реализации Программы

Реализацию Программы осуществляет МУП «Водоканал» посредством привлечения подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы на конкурсной основе.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики осуществляет ежеквартальный контроль по выполнению мероприятий Программы.

___________